| Contratista: CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V. Administrador Único: C. Domicilio: Teléfono(s): Correo electrónico: R.F.C.: I.M.S.S: | Convenio No. SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-012/CM-01/2025 Fuente de Financiamiento: Recursos Provenientes del "Ramo 33, Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios para el Ejercicio Fiscal 2025", correspondientes a Fondo III, "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" Ejercicio Fiscal: 2025 |
| --- | --- |

No. de Obra: FISMDF/012/2025 Obra: Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calle Bernardo Balbuena, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Estado: 020 Oaxaca Distrito: 19 Centro Municipio: 067 Oaxaca de Juárez Localidad: 1101 Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas

| Monto de Contrato: $5,510,652.60 | Monto de Convenio: $701,385.90 | Monto total: $6,212,038.50 |
| --- | --- | --- |

Plazo de Ejecución: 76 días Naturales

| Activación por suspensión Inicio 29 de diciembre del 2025 | Término 14 de marzo del 2026 |
| --- | --- |

Fecha de Convenio: 29 de diciembre de 2025

Convenio Modificatorio No. SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-012/CM-01/2025, mediante el cual, se difiere el plazo de ejecución y se incrementa el monto original del Contrato Número SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-012/2025 de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte, “El Municipio” de Oaxaca de Juárez, representado en este acto por la Ciudadana Obtulia Salgado Delgado en su carácter de Síndica Primera Municipal y Representante Legal del Municipio de Oaxaca de Juárez y como testigos de asistencia el Ciudadano Carlos Facundo Alcocer Pérez, Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez y los Ciudadanos  José Cástulo Castellanos Arenas y Ezequiel Paulino Escamilla Arango, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este convenio se les denominará “El Municipio”, y por la otra parte “El Contratista” denominado CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V. representado en este acto por el C. en su carácter de a quien en lo sucesivo y para efectos de este convenio se le denominará “El Contratista”, y cuando actúen de forma conjunta se les denominarán “Las Partes”, mismos que sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

A N T E C E D E N T E S:

I.- Con fecha 12 de diciembre de 2025 “El Municipio” y “El Contratista”, celebraron el contrato número SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-012/2025, relativo a la obra pública denominada: “Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calle Bernardo Balbuena, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.”, por un monto de $5,510,652.60 (CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado y con un plazo de ejecución de 76 (setenta y seis) días naturales, contados a partir del día 15 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

II.- Que mediante oficio número DOPyM/7098/2025 de fecha 15 de diciembre del 2025 “El Municipio” notifica a “El Contratista”, la suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables a “las partes” en los términos del acta circunstanciada de fecha 15 de diciembre del 2025.

III.- Que mediante escrito de fecha 19 de diciembre de 2025, “El Contratista”, solicitó la adecuación del proyecto, la autorización de la misma, así como de las cantidades adicionales y/o conceptos no previstos en el catálogo original, en base a las adecuaciones de los alcances técnicos del proyecto original. Mismos que fueron autorizados por “El Municipio” mediante oficio número DOPyM/8075/2025 de fecha 22 de diciembre de 2025.

IV.- Los trabajos materia de este Convenio ascienden a la cantidad de $701,385.90 (Setecientos un mil trescientos ochenta y cinco pesos 90/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, los cuales serán pagados con Recursos Provenientes del "Ramo 33, Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios para el Ejercicio Fiscal 2025", correspondientes a Fondo III, "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal", según Oficio de Aprobación de Modificación Presupuestal Número SAyF/TM/MP/DPRF/041/2025 de fecha 29 de diciembre de 2025, signado por el Lic. Luis Héctor Rodríguez Jiménez en su carácter de Tesorero Municipal.

V.- Que mediante oficio número DOPyM/9041/2025 de fecha 29 de diciembre del 2025 “El Municipio” notifica a “El Contratista”, el reinicio de los trabajos por causas no imputables a “las partes” en los términos del acta circunstanciada de fecha 29 de diciembre del 2025.

D E C L A R A C I O N E S:

### I.- Declaran “Las partes”

I.1.- Que ratifican en todo y en cada uno de sus términos el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-012/2025 de fecha 12 de diciembre de 2025, para todos los efectos legales correspondientes.

I.2.- Que se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad jurídica, así como los alcances de las modificaciones materia de este convenio para sujetarse a las nuevas condiciones previstas en este instrumento legal.

I.3.- Que existe la necesidad de modificar las condiciones inicialmente pactadas en el contrato de la obra pública denominada: “Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calle Bernardo Balbuena, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.”, por lo que “El Municipio” considera necesario ejecutar cantidades adicionales y/o no previstas en el catálogo original, y que se describen en el dictamen técnico número SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-012/DT 01/2025 de fecha 26 de diciembre de 2025, por esta razón y en términos del artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se requiere de una ampliación al Monto establecido en el contrato de origen.

Por lo antes expuesto y citados los antecedentes y declaraciones que anteceden, de común acuerdo las partes se sujetan al tenor de las siguientes:

C  L  Á  U  S  U  L  A  S :

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio, tiene como finalidad establecer las modificaciones, bajo las cuales “Las Partes” modifican el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-012/2025 de fecha 12 de diciembre de 2025 de la obra denominada “Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calle Bernardo Balbuena, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.”

SEGUNDA. “Las Partes” convienen en reactivar el periodo de ejecución originalmente pactado con término al 28 de febrero del 2026 previsto en el contrato número SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-012/2025  de la obra denominada “Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calle Bernardo Balbuena, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.” conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y 58 de la de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, determinándose como reactivación del periodo de ejecución contractual el siguiente:

| PERIODO DE REACTIVACIÓN |  |
| --- | --- |
| FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
| 29 de diciembre del 2025 | 14 de marzo del 2026 |

TERCERA.- El monto del Convenio Modificatorio asciende a la cantidad de $701,385.90 (Setecientos un mil trescientos ochenta y cinco pesos 90/100 M.N.)  incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que el Monto del Contrato de referencia se modifica por única ocasión quedando el Importe Total Contratado por la cantidad de $6’212,038.50 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El Monto de este convenio representa el 12.72% del monto originalmente contratado; en el que se incluyen los volúmenes adicionales no contemplados en el catálogo original contratado, en términos del dictamen técnico número SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-012/DT 01/2025 de fecha 26 de diciembre de 2025.

CUARTA.- “Las Partes” establecen que “El Contratista” ejecutará los trabajos encomendados en la cláusula anterior, en el plazo definido y el incremento del monto del Contrato número SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-012/2025 de fecha 12 de diciembre de 2025.

QUINTA.- “El Contratista” se obliga a entregar un Endoso a la fianza de cumplimiento otorgada como garantía en el contrato número SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-012/2025  de fecha 12 de diciembre de 2025, en los términos del Artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la cual será conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original, misma que será cancelada una vez que se hayan ejecutado en su totalidad los trabajos objeto de este Convenio y “El Municipio” los reciba a su entera satisfacción.

SEXTA.- “Las Partes” convienen que, a excepción de lo aquí pactado, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones a que se contrae en el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-012/2025 de fecha 12 de diciembre de 2025, ratificándolos en todo su contenido.

Las modificaciones que se aprueban mediante la elaboración del presente Convenio se consideran parte integrante del Contrato y por lo tanto son obligatorias para “Las Partes”.

Enteradas “Las Partes” del contenido y alcance legal del presente Convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman por triplicado al calce y margen, ante los testigos de asistencia el Ciudadano Carlos Facundo Alcocer Pérez, Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez y los Ciudadanos  José Cástulo Castellanos Arenas y Ezequiel Paulino Escamilla Arango, con los cargos de Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública y Director de Obras Públicas y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano respectivamente, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 29 de diciembre de 2025.

Por “El Municipio”

___________________________

C. Obtulia Salgado Delgado

Síndica Primera Municipal y

Representante Legal

del Municipio de Oaxaca de Juárez.

“El Contratista”

__________________________________

C

de

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V.

“Testigos de Asistencia”

________________________________

C. Carlos Facundo Alcocer Pérez

Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

| ___________________________ C. José Cástulo Castellanos Arenas Director de Contratación, Seguimiento y Control de Obra Pública. | ____________________________ C. Ezequiel Paulino Escamilla Arango Director de Obras Públicas y Mantenimiento. |
| --- | --- |

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO No. SOPyDU/DCSyCOP/AD/FIII-012/CM-01/2025 EN DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN Y MONTO, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2025.