REUNIDOS EN LA CALLE SEXTA ORIENTE, COLONIA CUAUHTEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2024, POR PARTE LA EMPRESA CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V. LA CIUDADANA C. JOCELYN  LEÒN ACEVEDO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS  CC. FIDEL LUJAN CORTES, SANDRA JULIAN VENTURA Y LUCRECIA SILVIA ITURRIAGA RAMOS EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE SEXTA ORIENTE, COLONIA CUAUHTEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA”.

| UBICACIÓN |  | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: |  | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: |  | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: |  | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: |  | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: |  | 1201 | AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. |  |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/011/2023 |  |  |  | FECHA: 19 DE JULIO DE 2023. |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2230501K26030106-61412-2533323 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 642,094.00 |  |  |
| OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL: |  |  | TM/MP/DPRF/037/2023 |  |  |  | FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES: |  |  | DCSyCOP/FIII 011/CM-01/2023 |  |  |  | FECHA: 29 DE ENERO DE 2024 |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | IMPORTE DE CONTRATO: $ 641,825.07 |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 011/2023 |  | FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 22 DE DICIEMBRE DE 2023. |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 04 DE FEBRERO DE 2024. |  |  |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  | 313.96 ML |  | METAS ALCANZADAS: 232.00 ML |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS: |  |  | 61 PERSONAS |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, DEMOLICION Y REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, COMPACTADO A MANO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO SERIE INGLESA CON UNION DE CAMPANA TIPO ANGER RD-26 QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-145-VIGENTE DE Ø=2” DE DIAMETRO QUE SOPORTE UNA PRESION DE 11.1 KG/CM2, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO DE Fo.Fo. DE (51 MM) 2” DE DIAMETRO, CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO “A” , MODULO DE ALIMENTACION HIDRAULICA DOMICILIARIA INSERTADA A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACION, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA CON BAILARINA DE COMPACTACION Y MEDIOS MANUALES, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO PARA ENTREGA DE LA MISMA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO |  |  | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $ 641,825.07 |  | $ 641,825.07 |  |  | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 641,825.07 |  | $ 641,825.07 |  |  | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL LA CIUDADANA C. JOCELYN LEON ACEVEDO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. JOCELYN LEON ACEVEDO |
| CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C.: | CPA180216D96 |
| DIRECCIÓN: | BOULEVARD ATLIXCAYOTL No. 1899, INT. 402 A, COL. CORREDOR COMERCIAL DESARROLLO ATLIXCAYOTL, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA. C.P. 72193 |

______________________________________________ CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V. C. JOCELYN LEON ACEVEDO REPRESENTANTE LEGAL POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ. ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO. ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA; ________________________________________ ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA. POR EL COMITÉ DE OBRA. _________________________________________ C. FIDEL LUJÀN CORTES PRESIDENTE; ______________________________________ C. SANDRA JULIAN VENTURA. SECRETARIO. _________________________________________ C. LUCRECIA SILVIA ITURRIAGA RAMOS VOCAL.