EN LA LOCALIDAD DE LA **UNIDAD HABITACIONAL 1o DE MAYO, SEXTA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR MINERÍA,** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **04 DE MARZO DEL AÑO 2023,** REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA **“REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO UNIDAD HABITACIONAL 1o DE MAYO, SEXTA ETAPA CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR MINERÍA, 7 DE ENERO, CEDROS”.,** LOS C.C. **ARMANDO CRUZ MENDOZA, PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JUAN EDUARDO FRANCO SILVA**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,Y MANTENIMIENTO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: EL **C. OLIVER IVÁN GUZMÁN MALDONADO** EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA**: “GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA, S.A. DE.C.V.”** Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. OSVALDO LAURENO RODRIGUEZ, MARIA DEL ROSARIO ORTÍZ ORTÍZ Y GABRIEL FRANCISCO MENDOZA LOPEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y TESORERO, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: **ENTREGA-RECEPCIÓN** DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN** | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| **ESTADO:** | 020 | OAXACA |
| **REGIÓN:** | 008 | VALLES CENTRALES |
| **DISTRITO:** | 019 | CENTRO |
| **MUNICIPIO:** | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| **LOCALIDAD** | 0001 | CABECERA MUNICIPAL |

# D A T O S G E N E R A L E S

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | RAMO GENERAL  MUNICIPIOS | 33 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES | | | | FEDERATIVAS | Y |
| **FONDO:** | FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES  TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” | | | | | | | |
| **FINALIDAD:** | 2.- DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | |
| **FUNCIÓN:** | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | | | | |
| **SUB-FUNCIÓN:** | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | |
| **OFICIO DE APROBACIÓN:** | FISMDF/033/2022 | | | **FECHA:** | 29 DE JULIO DE 2022 | | | |
| **CLAVE PRESUPUESTAL No.:** | 30305-2130504K26010110-61412-2533322 | | | | | | | |
| **MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** | CONTRATO |  | **IMPORTE AUTORIZADO:** $ 502,080.75 | | | |  |  |
| **CONTRATO No.:** | DCSyCOP/AD/FIII 033/2022 | | | **FECHA:** | | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 | | |
| **CONVENIO MODIFICATORIO:** | DCSyCOP/AD/FIII 033/CM-01/2022 | | | **FECHA:** | | 08 DE FEBRERO DE 2023 | | |
| **FECHA DE INICIO REAL:** | 23 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | **FECHA DE**  **TERMINACIÓN:** | | 20 DE FEBRERO DE 2023 | | |
| **METAS INICIALES:** | 52.82 ML | | | **METAS ALCANZADAS:** | | 51.26 ML | | |
| **BENEFICIÁRIOS:** | 48 PERSONAS | | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES LOS TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO, RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO P VC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIÁMETRO DE 8” A 24”, DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA DE 3ª A MANO CON CUÑA Y MARRO, DEMOLICIÓN DE PIEDRA BOLA DE 15 CMS. DE ESP., DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. DE ESPESOR, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6”, DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 CM., MÓDULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “A” A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE UN RANGO DE 8” A 24” DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE. SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y CON MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, PLANTILLA DE  5 CMS. DE ESPESOR, MAMPOSTERÍA DE 3ª., JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARENA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100, CON BROCHA O RODILLO EN MUROS, A DOS MANOS EN SUPERFICIE SEMILISA, COLOR DEFINIDO EN OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO., DESAZOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS Y/O AGUAS NEGRAS EN ZANJA EXPUESTA DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE A BASE DE BOMBEO DE ACHIQUE CONTINUO  DURANTE EL PROCESO DE LA EXCAVACIÓN, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA. | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS** | **IMPORTE CONTRATADO** | **IMPORTE EJERCIDO** | **SALDO** |
| **APORTACION MUNICIPAL** (RAMO 33  FONDO III) | **$ 501,977.25** | **$ 486,530.41** | **$ 15,446.84** |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| **TOTAL** | **$ 501,977.25** | **$ 486,530.41** | **$ 15,446.84** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. OLIVER IVÁN GUZMÁN MALDONADO** EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO**,** DE LA EMPRESA**: “GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA,**

**S.A. DE C.V.”** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **10:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

# ENTREGA LA OBRA:

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** “GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA, S.A. DE C.V.”

**REPRESENTANTE :** C. OLIVER IVÁN GUZMÁN MALDONADO

**CARGO :** ADMINISTRADOR ÚNICO

**R.F.C. :** GCE210521R60

**DIRECCIÓN:** AV. HEROÍCO COLEGIO MILITAR No. 203, INT. 8, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

C.P. 68050.

C. OLIVER IVÁN GUZMÁN MALDONADO

ADMINISTRADOR ÚNICO

“GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA, S.A. DE C.V.”

**RECIBE LA OBRA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO | | |
| **MTRA. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR**  JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE OBRA CONTRATADA |  | **ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA**  RESIDENTE DE OBRA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C. OSVALDO LAUREANO RODRIGUEZ**  PRESIDENTE | **POR EL COMITÉ DE OBRA**  **C. GABRIEL FRANCISCO MENDOZA LOPEZ**  TESORERO | **C. MARIA DEL ROSARIO ORTÍZ ORTÍZ**  SECRETARIA |