REUNIDOS EN LA CALLE 3ª PRIVADA DE OJITO DE AGUA, CASCO DE LA  AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 16 :00 HORAS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2024, POR PARTE DE LA EMPRESA, GOL DISEÑO INTEGRAL S. DE R.L. DE C.V.  EL CIUDADANO CÉSAR ITTAI MARTÍNEZ ROMERO,  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. GUMERCINDO FULGENCIO CRUZ MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS  CC. JAIME ISAU CRUZ SOSA, IGNACIO FIDEL CISNEROS GARCIA Y MARIA DE LOS ANGELES CRUZ SOSA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3ª PRIVADA DE OJITO DE AGUA, CASCO DE LA  AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 0401 | AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI. |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL. |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. |  |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/058/2023 |  |  |  | FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023. |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2130504K25010118 -61412-2533323 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 244,085.36 |  |  |
| OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. |  |  | TM/MP/DPRF/037/2023 |  |  |  | FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2023. |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO: |  |  | DCSyCOP/FIII 058/CM-01/2023 |  |  |  | FECHA: 26 DE ENERO DEL 2024 |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | IMPORTE DE CONTRATO: $ 243,370.92 |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 058/2023 |  | FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 22 DE DICIEMBRE DEL 2023. |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 04 DE FEBRERO DEL 2024. |  |  |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  | 112.85 ML |  | METAS ALCANZADAS: 108.55 ML |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS: |  |  | 27 PERSONAS |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; ATRAQUE DE CONCRETO CICLÓPEO CON PIEDRA BOLA Y CONCRETO; INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD; POZO DE VISITA COMÚN; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISÓN DE MANO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES; TENDIDO DE MATERIAL POR MEDIOS MECANICOS CON RETROEXCAVADORA PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO |  |  | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $ 243,370.92 |  | $ 243,370.92 |  |  | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 243,370.92 |  | $ 243,370.92 |  |  | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO C. CÉSAR ITTAI MARTÍNEZ ROMERO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: GOL DISEÑO INTEGRAL S. DE R. L. DE C. V. RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | GOL DISEÑO INTEGRAL S. DE R. L. DE C. V. |
| REPRESENTANTE : | C. CÉSAR ITTAI MARTÍNEZ ROMERO. |
| CARGO : | REPRESENTANTE LEGAL. |
| R.F.C. : | GDI100617A74 |
| DIRECCIÓN: | CALZADA MADERO No. 204, INT. F, COLONIA CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68000. |

_________________________________________ C. CÉSAR ITTAI MARTÍNEZ ROMERO. REPRESENTANTE LEGAL.

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ING. GUMERCINDO FULGENCIO CRUZ MARTINEZ. RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |  |  |
| _________________________________________ C. JAIME ISAU CRUZ SOSA PRESIDENTE |  | ______________________________________ C. IGNACIO FIDEL CISNEROS GARCIA SECRETARIO |
| _________________________________________ C. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ SOSA. VOCAL |  |  |