EN EL ANDADOR PRINCIPAL CASCO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE MONTOYA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA “INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V.”, EL C. ANGEL GUILLERMO HERNANDEZ MORALES EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC; MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BARRIOS, FLORINA PÉREZ PÉREZ Y GABRIELA VICTORIA SANCHEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL ,INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR PRINCIPAL, CASCO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 019 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD | 0601 | AGENCIA MUNICIPAL DE MONTOYA |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 . FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | 2.1.-PROTECCION AMBIENTAL |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3. ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE ALCANTARILLADO. |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | FISMDF/061/2023 | FECHA: | 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305 2130504K25030144 61412 2533323. |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO | IMPORTE AUTORIZADO: | $ 904,654.91 |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 061/2023 | FECHA: | 21 DE DICIEMBRE 2023 |
| OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No. | TM/MP/DPRF/037/2023 FECHA: 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| No. DE CONVENIO MODIFICATORIO | DCSyCOP/FIII 061/CM-1/2023 DE FECHA: 26 DE ENERO DE 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 04 DE FEBRERO DE 2024 |
| METAS INICIALES: | 108.08 ML | METAS ALCANZADAS: | 105.68 ML |
| BENEFICIARIOS: | 65 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERÍA, POZOS DE VISITA E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, REPOSICIONES Y LIMPIEZA Y ACARREOS. |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACION MUNICIPAL | $ 904,654.91 | $ 904,654.91 | $ 0.00 |
| OTROS |  |  |  |
| TOTAL | $ 904,654.91 | $ 904,654.91 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. ANGEL GUILLERMO HERNANDEZ MORALES EN SU CARÁCTER DE: REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA: “INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 18:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | “INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V ” |
| REPRESENTANTE : | C. ANGEL GUILLERMO HERNANDEZ MORALES |
| CARGO : | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C. : | IEE211104N58 |
| DIRECCIÓN: | CALLE DE MOCTEZUMA No. 18-A, COLONIA SAMARITANA, SANTA MARIA ATZOMPA,OAXACA C.P. 71220 |

____________________________________________________ “INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V ” C. ANGEL GUILLERMO HERNANDEZ MORALES REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| _____________________________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| _________________________________________ C. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BARRIOS. PRESIDENTE |  | ______________________________________ C FLORINA PÉREZ PÉREZ SECRETARIA |
| _________________________________________ C. GABRIELA VICTORIA SÁNCHEZ. VOCAL. |