EN LAS CALLES TERCERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES Y CUARTA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 12 DE FEBRER0 DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA (PERSONA FISICA); LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC. EVANGELINA ISABEL SILVA CASTRO, MARTHA GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ, HUGO GABRIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ, JULIO CESAR GARCÍA HERNÁNDEZ, EDIEL REYES ALDAZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCAL 1, VOCAL 2 Y VOCAL 3, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES TERCERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES Y CUARTA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM.”

| UBICACIÓN: | No. | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD | 1101 | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.1.-PROTECCION AMBIENTAL. |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3. ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | FISMDF/062/2023 | FECHA: | 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2230501K26010104-61412-2533323. |
| OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No. | TM/MP/DPRF/037/2023 | FECHA | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| OF. AMPLIACION PRESUPUESTAL No. | NO APLICA | FECHA | NO APLICA |
| CONV. TERMINOS Y CONDICIONES | DCSyCOP/FIII062/2023/CM-01/2024 | FECHA | 16 DE ENERO DE 2024 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA | IMPORTE AUTORIZADO: | $ 242,642.58 |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 062/2023 | FECHA: | 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 20 DE ENERO DE 2024 |
| METAS INICIALES: | 116 ML | METAS ALCANZADAS: | 108.50 ML |
| BENEFICIARIOS: | 37 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION Y HERRAMIENTA MENOR; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO SERIE INGLESA, CON UNIÓN DE CAMPANA TIPO ANGER, RD-26 QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-145-VIGENTE, DE 51 MM. NOMINAL (2") DE DIÁMETRO; QUE SOPORTE UNA PRESIÓN DE 11.1 KG/CM2; INC. ALINEADO, BAJADO, ACARREO LIBRE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC DE 3" X 2" (76 MM X 50 MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS Y MANO DE OBRA; SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE COPLE DE REPARACiÓN P.V.C. DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DE 45o X (50 MM) 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS Y MANO DE OBRA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 51 MM (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS Y TUERCAS Y MANO DE OBRA; SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO DE Fo. Fo. DE 51 MM (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE VALVULA, EMPAQUES DE NEOPRENO Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC DE 2" X 2" (50 MM X 50 MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS Y MANO DE OBRA; SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 51 MM (2") DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DE 90o X (50 MM) 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE 30X30X40 CMS. DE ALTURA DE F'c=100KG/CM2 PARA TUBERIA DE 2 A 6", INCL. COLADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA; MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA, INSERTADA A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE. INCLUYE: TUBO COBRE FLEXIBLE TIPO "L" DE 5/8" (15.875 MM), ABRAZADERA DE PVC O POLIPROPILENO CON SALIDA DE 1/2" (13 MM), VÁLVULA DE INSERCIÓN O COMPRESIÓN CON EMPAQUE DE BUNA "N" DE 1/2" (13 MM), TORRE DE BANQUETA DE FIERRO FUNDIDO, VÁLVULA DE BANQUETA DE 13 MM (1/2"), MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. |
| ESTRUCTURA FINANCIERA |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 242,642.58 | $ 242,642.58 | $ 0.00 |
| APORTACION ESTATAL |  |  |  |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO |  |  |  |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS |  |  |  |
| OTROS |  |  |  |
| TOTAL | $ 242,642.58 | $ 242,642.58 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA EN SU CARÁCTER DE: PERSONA FISICA, DE LA EMPRESA: “C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA (PERSONA FISICA) |
| REPRESENTANTE: | C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA |
| CARGO: | PERSONA FISICA |
| R.F.C.: | VAMC811012R66 |
| DIRECCIÓN: | CALLE HUERTO LOS OLIVOS NO. 201, COL. TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68120/'' |

__________________________________________________________ C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA (PERSONA FISICA)

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| ______________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| _______________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | __________________________________________ ARQ. FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| _________________________________________ C. EVANGELINA ISABEL SILVA CASTRO PRESIDENTA |  | ______________________________________ C. MARTHA GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ SECRETARIA |
| _________________________________________ C. HUGO GABRIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ VOCAL 1 |  | ______________________________________ C. JULIO CESAR GARCÍA HERNÁNDEZ VOCAL 2 |
| _________________________________________ C. EDIEL REYES ALDAZ VOCAL 3 |

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA “AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES TERCERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES Y CUARTA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM.” DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024.