REUNIDOS EN LA CALLE RAYANDO EL SOL, COLONIA ESTRELLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA GOL DISEÑO INTEGRAL S. DE R.L DE C.V. EL CIUDADANO C. CÉSAR ITTAI MARTÍNEZ ROMERO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ARQ. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA  EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAYANDO EL SOL, COLONIA ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ”

| UBICACIÓN |  | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: |  | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: |  | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: |  | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: |  | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: |  | 0001 | CABECERA MUNICIPAL |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.1.- PROTECCION AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.1.3.- ORDENACION DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/063/2023 |  |  |  | FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023. |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2130504K25030145-61412-2533323 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 395,725.50 |  |
| OFICIO DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL: |  |  | TM/MP/DPRF/037/2023 |  |  |  | FECHA: 29 DE DICIEMBRE 2023 |  |
| CONVENIO TERMINO Y CONDICIONES: |  |  | DCSyCOP/FIII 063/CM-01/2023 |  |  |  | FECHA: 24 DE ENERO 2024 |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DE CONTRATO: $ 394,537.49 |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 063/2023 |  | FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 22 DE DICIEMBRE DEL 2023. |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 4 DE FEBRERO DEL 2024. |  |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  | 87.85 METRO LINEAL |  | METAS ALCANZADAS: 87 METRO LINEAL |  |  |  |
| BENEFICIÁRIOS: |  |  | 23 PERSONAS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO; DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO; INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO; POZO DE VISITA COMÚN; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO. INCLUYE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, TUBERÍAS, POZOS, REGISTROS E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, BOMBEO Y ACHIQUE, LIMPIEZA Y ACARREOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO |  | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $ 394,537.49 |  | $ 394,537.49 |  | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 394,537.49 |  | $ 394,537.49 |  | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO C CÉSAR ITTAI MARTÍNEZ ROMERO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: GOL DISEÑO INTEGRAL S. DE R.L DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | GOL DISEÑO INTEGRAL S. DE R.L DE C.V. |
| REPRESENTANTE : | C. CÉSAR ITTAI MARTÍNEZ ROMERO |
| CARGO : | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C. : | GDI100617A74 |
| DIRECCIÓN: | Calzada Madero No. 204, Int. F, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.p. 68000 |

_________________________________________ GOL DISEÑO INTEGRAL S. DE R.L DE C.V. C. CÉSAR ITTAI MARTÍNEZ ROMERO REPRESENTANTE LEGAL POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ. ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO. ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA; _____________________________ ARQ. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA RESIDENTE DE OBRA.