REUNIDOS EN LA **CALLE RAYANDO EL SOL, COLONIA ESTRELLA,** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA **26 DE FEBRERO DEL 2024**, POR PARTE LA EMPRESA **GOL DISEÑO INTEGRAL S. DE R.L DE C.V.** EL CIUDADANO **C.** **CÉSAR ITTAI MARTÍNEZ ROMERO,** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE** **LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ARQ. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA**  EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAYANDO EL SOL, COLONIA ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUÁREZ”**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **0001** | **CABECERA MUNICIPAL** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.1.- PROTECCION AMBIENTAL** | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.1.3.- ORDENACION DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.** | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS: | | | **FISMDF/063/2023** | | | | FECHA: **10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.** | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2130504K25030145-61412-2533323** | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$ 395,725.50** | |
| OFICIO DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL: | | | **TM/MP/DPRF/037/2023** | | | | FECHA: **29 DE DICIEMBRE 2023** | |
| CONVENIO TERMINO Y CONDICIONES: | | | **DCSyCOP/FIII 063/CM-01/2023** | | | | FECHA: **24 DE ENERO 2024** | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | IMPORTE DE CONTRATO: **$ 394,537.49** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 063/2023** | | FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023** | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **22 DE DICIEMBRE DEL 2023.** | | FECHA DE TERMINACIÓN: **4 DE FEBRERO DEL 2024.** | | | |
| METAS INICIALES: | | | **87.85 METRO LINEAL** | | METAS ALCANZADAS: **87 METRO LINEAL** | | | |
| BENEFICIÁRIOS: | | | **23 PERSONAS** | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO; DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO; INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO; POZO DE VISITA COMÚN; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO. INCLUYE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, TUBERÍAS, POZOS, REGISTROS E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, BOMBEO Y ACHIQUE, LIMPIEZA Y ACARREOS. | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 394,537.49** | | **$ 394,537.49** | | **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 394,537.49** | | **$ 394,537.49** | | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO **C** **CÉSAR ITTAI MARTÍNEZ ROMERO,** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE** **LEGAL** DE LA EMPRESA: **GOL DISEÑO INTEGRAL S. DE R.L DE C.V**.**; RESPONSABLE** DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **14:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | GOL DISEÑO INTEGRAL S. DE R.L DE C.V. |
| ***REPRESENTANTE :*** | C. CÉSAR ITTAI MARTÍNEZ ROMERO |
| ***CARGO :*** | REPRESENTANTE LEGAL |
| ***R.F.C. :*** | GDI100617A74 |
| ***DIRECCIÓN:*** | Calzada Madero No. 204, Int. F, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.p. 68000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **GOL DISEÑO INTEGRAL S. DE R.L DE C.V.**  **C. CÉSAR ITTAI MARTÍNEZ ROMERO**  **REPRESENTANTE LEGAL**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA**  RESIDENTE DE OBRA | |  | | | |  |  |  | |  | | | |