REUNIDOS EN LA **CALLE AVENIDA PONIENTE, COLONIA OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA **16 DE FEBRERO DE 2024**, POR PARTE LA EMPRESA **CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.** LA CIUDADANA **C. VERONICA LOPEZ CHAVEZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PONIENTE, COLONIA OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA”.**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: |  **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: |  **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: |  **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | **0001** | **CABECERA MUNICIPAL** |

|  |
| --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** |
| FONDO: | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** |
| FINALIDAD: | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** |
| FUNCIÓN: | **2.1.- PROTECCION AMBIENTAL** |
| SUBFUNCIÓN: | **2.1.3.- ORDENACION DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.** |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | **FISMDF/064/2023** | FECHA: **10 DE NOVIEMBRE DE 2023.**  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | **30305-2130504K25010119-61412-2533323** | IMPORTE AUTORIZADO: **$ 1`262,014.99** |
| OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL: | **TM/MP/DPRF/037/2023** | FECHA: **29 DE DICIEMBRE DE 2023** |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES: | **DCSyCOP/FIII 064/CM-01/2023** | FECHA: **24 DE ENERO DE 2024** |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | **CONTRATO** | IMPORTE DE CONTRATO: **$ 1`261,128.43** |
| CONTRATO No.: | **DCSyCOP/FIII 064/2023** | FECHA: **28 DE DICIEMBRE DE 2023** |
| FECHA DE INICIO REAL: | **29 DE DICIEMBRE DE 2023.** | FECHA DE TERMINACIÓN: **27 DE ENERO DE 2024.** |
| METAS INICIALES: | **258.50 ML** | METAS ALCANZADAS: **258.60 ML** |
| BENEFICIARIOS: | **65 PERSONAS**  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO , EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO ROCA, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø=30 CMS, INTERCONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN, REGISTROS SANITARIOS DE TRANSICION, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES, LIMPIEZA GENERAL, ACARREO DE MATERIAL EN CAMION VOLTEO. |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | **IMPORTE CONTRATADO** | IMPORTE EJERCIDO | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  **$ 1’ 261,128.43** |  **$ 1’ 261,128.43** |  **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| **TOTAL**  | **$ 1’ 261,128.43** |  **$ 1’ 261,128.43** | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL LA CIUDADANA **C. VERONICA LOPEZ CHAVEZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.;** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **13:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |
| --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** |
|  |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.** |
| ***REPRESENTANTE:*** | C. VERONICA LOPEZ CHAVEZ |
| ***CARGO:*** | REPRESENTANTE LEGAL |
| ***R.F.C.:*** | CMI211025IX0 |
| ***DIRECCIÓN:*** | CALLE CUAUHTEMOC No. 22, COL. NUEVO MEXICO, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA C.P. 68285 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**CONSTRU MARKET IPR, S.A. DE C.V.****C. VERONICA LOPEZ CHAVEZ**REPRESENTANTE LEGAL

|  |
| --- |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ**RESIDENTE DE OBRA |

 |