REUNIDOS EN EL MERCADO PÚBLICO DE CANDIANI JORGE L. TAMAYO CASTELLANOS,AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 16:00HORAS DEL DÍA26 DE FEBRERO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESAJIMAUD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.LA CIUDADANAC. ROCIÓ CHÁVEZ ÁLVAREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL;LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS  CC.OSWALDO EMILIO MORALESSANTIAGO, ELIA RAMÍREZ RUIZ Y ANNY ISABEL VILLANUEVA LÓPEZ;EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO DE CANDIANI JORGE L. TAMAYO CASTELLANOS, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI”.

| UBICACIÓN |  | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: |  | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: |  | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: |  | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: |  | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: |  | 0101 | AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- Desarrollo Social. |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad. |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.2.1.- Urbanización |  |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/067/2023 |  |  |  | FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2210504K23030501-61412-2533323 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 397,571.15 |  |  |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: |  |  | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |
| PERÍODO DE EJECUCION DIFERIDO: |  |  | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO: |  |  | DCSyCOP/FIII 067/CM-01/2024 |  |  |  | FECHA: 26 DE ENERO DE 2024 |  |  |
| PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO: |  |  | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | IMPORTE DE CONTRATO: $395,358.74 |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 067/2023 |  | FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 04 DE FEBRERO DE 2024 |  |  |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  | 271.48 M2 |  | METAS ALCANZADAS:259.86 M2 |  |  |  |  |
| BENEFICIÁRIOS: |  |  | 54 PERSONAS |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓNEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CABLE MONOPOLAR DE COBRE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO DE GABINETE TIPO 1; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORDAZA PARA VIGA IR O ÁNGULO GALVANIZADAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPIE PARA TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE ACERO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE ACERO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUIT P.G.; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE ACERO GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIA COLGANTE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 3 CONECTORES ROSCABLES;SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CABLE MONOPOLAR DE COBRE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO DE GABINETE TIPO 1; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORDAZA PARA VIGA IPR O ÁNGULO GALVANIZADAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE ACERO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE HIERRO GRIS CLASE 30; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORDAZA PARA VIGA IPR O ÁNGULO GALVANIZADAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAS Y MONITORES PARA TUBO CONDUIT P.G.; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE ACERO GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIA COLGANTE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 3 CONECTORES ROSCABLES; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE CABLE USO RUDO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO COLGANTE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE CABLE TENSADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO TIPO NEMA; SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE FIJACIÓN PARA DUETOS TUBO CONDUIT METÁLICO P.G. GALVANIZADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO POLIMÉRICO DE SISTEMA DE TIERRA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA CORREDIZA PARA PROTECCIÓN DE MEDIDORES; RETIRO DEPINTURA VINÍLICA EN MUROS O PLAFONES; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON BROCHA O RODILLO EN MUROS; ROTULO INFORMATIVO A BASE DE APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA CON PINCEL Y BROCHA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERÊNCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO |  |  | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $ 395,358.74 |  | $ 395,358.74 |  |  | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 395,358.74 |  | $ 395,358.74 |  |  | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL E LA CIUDADANAC. ROCIÓ CHÁVEZ ÁLVAREZEN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGALDE LA EMPRESA:JIMAUD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | JIMAUD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C.ROCIÓ CHÁVEZ ÁLVAREZ |
| CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C. : | CAAR810818PQ5 |
| DIRECCIÓN: | CARRETERA FEDERAL OAXACA-GUELATAO KM. 1 N° S/N, SAN FRANCISCO TUTLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 71242 |

_________________________________________ # JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. # C. ROCIO CHAVEZ ALVAREZ REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |  |  |
| ____________________________________ ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |  |  |
| _________________________________________ C. OSWALDO EMILIO MORALES SANTIAGO PRESIDENTE |  | ______________________________________ C. ELIA RAMÍREZ LUIS SECRETARIA |
| _________________________________________ C. ANNY ISABEL VILLANUEVA LÓPEZ VOCAL |  |  |

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. DCSyCOP/FIII 067/2023.