REUNIDOS EN LA CALLE RÍO PEDREGAL, COLONIA LA CASCADA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. LA CIUDADANA C. ROCIO CHAVEZ ALVAREZ   EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA  EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS  CC. EDGAR JOAQUÍN VELÁSQUEZ MIGUEL, ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ Y LUIS MIGUEL ANTONIO CRUZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LA CASCADA, CALLE RIO PEDREGAL”

| UBICACIÓN |  | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: |  | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: |  | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: |  | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: |  | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: |  | 0028 | CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LA CASCADA |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.1.3.- URBANIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/068/2023 |  |  |  | FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023. |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2210504K23011101-61412-2533323 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 247,933.15 |  |
| CONVENIO DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL: |  |  | TM/MP/DPRF/037/2023 |  |  |  | FECHA: 29 DE DICIEMBRE 2023 |  |
| PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO: |  |  | DCSyCOP/FIII 068/CM-01/2023 |  |  |  | FECHA: 25 DE ENERO 2024 |  |
| PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO: |  |  |  |  |  |  | IMPORTE DE CONVENIO: $ |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DE CONTRATO: $ 245,892.54 |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 068/2023 |  | FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 22 DE DICIEMBRE DEL 2023. |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 4 DE FEBRERO DEL 2024. |  |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  | 214.06 METRO CUADRADO |  | METAS ALCANZADAS: 214.06 METRO CUADRADO |  |  |  |
| BENEFICIARIOS: |  |  | 78 PERSONAS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; RETIRO CON MEDIOS MANUALES DE ADOQUÍN HEXAGONAL; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III; PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE;ACERO DE REFUERZO COLOCADO EN CIMENTACIÓN;CONCRETO COLOCADO EN CIMENTACIÓN; CADENA DE 15 X 20 CMS. DE SECCIÓN ARMADA; CASTILLO DE 15 X 20 CMS. DE SECCIÓN ARMADA; MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ELABORADO A BASE DE PIEZAS MACIZAS DE TABICÓN; APLANADO ACABADO PULIDO EN MUROS;CHAFLÁN DE CONCRETO;SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SELLOKOTE TANK Y SELLOKOTE LITO; LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS. DE ESPESOR; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA 3450 RPM 127 V MONOFÁSICO PARA ALIMENTACIÓN AGUA HACIA TINACOS; INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA BOMBA 3450 RPM 127 V MONOFÁSICO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL QO-2; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE PARA CISTERNA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELDAÑOS PARA ESCALERA MARINA; ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. MISMA QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, PINTURA, LIMPIEZA Y ACARREOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO |  | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $ 245,892.54 |  | $ 245,892.54 |  | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 245,892.54 |  | $ 245,892.54 |  | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO C. ROCÍO CHÁVEZ ALVÁREZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. |
| REPRESENTANTE : | C. ROCÍO CHÁVEZ ALVÁREZ |
| CARGO : | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C. : | JC0091204MT7 |
| DIRECCIÓN: | Carretera Federal Oaxaca Guelatao Kilómetro 1, s/n, San Francisco Tutla, Oaxaca. C.P. 71242. |

_________________________________________ JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. ROCÍO CHÁVEZ ALVÁREZ REPRESENTANTE LEGAL POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ. ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO. ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA; _____________________________ ARQ. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA RESIDENTE DE OBRA. POR EL COMITÉ DE OBRA. _________________________________________ C. EDGAR JOAQUÍN VELÁSQUEZ MIGUEL PRESIDENTE; ______________________________________ C. ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ SECRETARIO. _________________________________________ C. LUIS MIGUEL ANTONIO CRUZ VOCAL.