REUNIDOS EN LA **CALLE RÍO PEDREGAL, COLONIA LA CASCADA,** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DÍA **26 DE FEBRERO DEL 2024**, POR PARTE LA EMPRESA **JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** LA CIUDADANA **C.** **ROCIO CHAVEZ ALVAREZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE** **LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA**  EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS **CC. EDGAR JOAQUÍN VELÁSQUEZ MIGUEL, ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ Y LUIS MIGUEL ANTONIO CRUZ** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LA CASCADA, CALLE RIO PEDREGAL”**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **0028** | **CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LA CASCADA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.1.3.- URBANIZACIÓN** | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | | **FISMDF/068/2023** | | | | FECHA: **16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.** | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2210504K23011101-61412-2533323** | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$ 247,933.15** | |
| CONVENIO DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL: | | | **TM/MP/DPRF/037/2023** | | | | FECHA: **29 DE DICIEMBRE 2023** | |
| PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO: | | |  | | | | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | | | **DCSyCOP/FIII 068/CM-01/2023** | | | | FECHA: **25 DE ENERO 2024** | |
| PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO: | | |  | | | | IMPORTE DE CONVENIO: **$** | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | IMPORTE DE CONTRATO: **$ 245,892.54** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 068/2023** | | FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023** | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **22 DE DICIEMBRE DEL 2023.** | | FECHA DE TERMINACIÓN: **4 DE FEBRERO DEL 2024.** | | | |
| METAS INICIALES: | | | **214.06 METRO CUADRADO** | | METAS ALCANZADAS: 214.06 METRO CUADRADO | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | **78 PERSONAS** | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO; RETIRO CON MEDIOS MANUALES DE ADOQUÍN HEXAGONAL; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III; PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE;ACERO DE REFUERZO COLOCADO EN CIMENTACIÓN;CONCRETO COLOCADO EN CIMENTACIÓN; CADENA DE 15 X 20 CMS. DE SECCIÓN ARMADA; CASTILLO DE 15 X 20 CMS. DE SECCIÓN ARMADA; MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ELABORADO A BASE DE PIEZAS MACIZAS DE TABICÓN; APLANADO ACABADO PULIDO EN MUROS;CHAFLÁN DE CONCRETO;SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SELLOKOTE TANK Y SELLOKOTE LITO; LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS. DE ESPESOR; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA 3450 RPM 127 V MONOFÁSICO PARA ALIMENTACIÓN AGUA HACIA TINACOS; INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA BOMBA 3450 RPM 127 V MONOFÁSICO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL QO-2; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE PARA CISTERNA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELDAÑOS PARA ESCALERA MARINA; ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. MISMA QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, PINTURA, LIMPIEZA Y ACARREOS. | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 245,892.54** | | **$ 245,892.54** | | **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 245,892.54** | | **$ 245,892.54** | | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO **C. ROCÍO CHÁVEZ ALVÁREZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE** **LEGAL** DE LA EMPRESA: **JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V**.**; RESPONSABLE** DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.** |
| ***REPRESENTANTE :*** | C. ROCÍO CHÁVEZ ALVÁREZ |
| ***CARGO :*** | REPRESENTANTE LEGAL |
| ***R.F.C. :*** | JC0091204MT7 |
| ***DIRECCIÓN:*** | Carretera Federal Oaxaca Guelatao Kilómetro 1, s/n, San Francisco Tutla, Oaxaca. C.P. 71242. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**  **C. ROCÍO CHÁVEZ ALVÁREZ**  **REPRESENTANTE LEGAL**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA**  RESIDENTE DE OBRA | | **POR EL COMITÉ DE OBRA** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. EDGAR JOAQUÍN VELÁSQUEZ MIGUEL**  PRESIDENTE |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ**  SECRETARIO | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. LUIS MIGUEL ANTONIO CRUZ**  VOCAL | | | |