EN LA ZONA DE LOZA Y MUEBLES, DEL MERCADO DE ABASTO, CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA “INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.”, EL C. VICTOR MANUEL VELASCO CHAVEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC; JUAN EDUARDO BUSTAMANTE REYES,FRANCO BUSTAMANTE REYES , Y  VICTORIA JARQUIN HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERA, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “ CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL,ZONA DE LOZA Y MUEBLES DEL MERCADO DE ABASTO.”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 019 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD | 0001 | CABECERA MUNICIPAL |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 . FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | 2.1.-PROTECCION AMBIENTAL |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | FISMDF/077/2022 | FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305 -2130504K26020107 -61412-2533322 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO | IMPORTE AUTORIZADO: | $ 257,680.38 |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | DCSyCOP/AD/FIII 077/CM-01/2022 | DE FECHA | 01 DE MARZO DE 2023 |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/AD/FIII 077/2022 | FECHA: | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 23 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 05 DE FEBRERO DEL 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 19 DE ENERO DE 2023 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 04 DE MARZO DE 2023 |
| METAS INICIALES: | 22.18 ML | METAS ALCANZADAS: | 19.92 ML |
| BENEFICIARIOS: | 600 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, RETIRO Y COLOCACION POSTERIOR CON MEDIOS MANUALES DE ADOQUIN, DEMOLICIÓN Y REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA DRENAJE PLUVIAL, POZO DE VISITA COMÚN TIPO “A” CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE Fo. Fo. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARIE EN UN RANGO DE 1.51 A 1.75 M. Y DE 1.76 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, POZO CAJA DE 3.76 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON POZO DE VISITA EN LA PARTE SUPERIOR DE PROFUNDIDAD DE 1.46 A 1.70 MTS. PARA TUBERIAS DE 120 CM DE DIAMETRO, CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PARA AGUAS PLUVIALES, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACION MUNICIPAL R33 FIII | $ 257,581.74 | $ 257,581.74 | $0.00 |
| OTROS |  |  |  |
| TOTAL | $ 257,581.74 | $ 257,581.74 | $0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. VICTOR MANUEL VELASCO CHAVEZ EN SU CARÁCTER DE: ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA: “INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.”, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | “INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.”, |
| REPRESENTANTE : | C. VICTOR MANUEL VELASCO CHAVEZ |
| CARGO : | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C. : | IDA121207582 |
| DIRECCIÓN: | CALLE 20 DE NOVIEMBRE No. 54, ANIMAS TRUJANO, OAXACA. C.P. 71270. |

____________________________________________________ “INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.” C. VICTOR MANUEL VELASCO CHAVEZ ADMINISTRADOR UNICO

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ _____________________________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| --- |
| ____________________________________ ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| _________________________________________ C. JUAN EDUARDO BUSTAMANTE REYES . PRESIDENTE |  | ______________________________________ C. FRANCO BUSTAMANTE REYES. SECRETARIO |
| _________________________________________ C. VICTORIA JARQUIN HERNANDEZ. TESORERA |