EN LA CALLE CAMINO AL FILTRO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 04 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. ING. NERY JESÚS GARCÍA JIMÉNEZ  EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "INGENIERÍA Y LOGÍSTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V."; LOS C.C. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA  EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, COLONIA DONAJÍ, CALLE CAMINO AL FILTRO”.

| UBICACIÓN: | No. | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |
| REGION: | 008 |  | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 |  | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 0401 |  | AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ |

| DATOS GENERALES |
| --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 |
| FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
| OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/078/2022 | DE FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022 |
|  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | $ 469,192.86 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2130504K26020108-61412-2533322 |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |  |  |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/AD/FIII 078/2022 | DE FECHA: | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| CONVENIO MODIFICATORIO: | DCSYCOP/AD/FIII 078/CM-01/2022 | DE FECHA: | 01 DE FEBRERO DE 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 23 DE DICIEMBRE DE 2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 20 DE FEBRERO DE 2023 |
| METAS INICIALES: | 251.23 ML | METAS ALCANZADAS: | 239.30 ML |
| BENEFICIARIOS: | 227 PERSONAS |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE 239.30 ML DE TUBO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 CMS. (8") DE DIÁMETRO; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERÍAS, RELLENOS Y COMPACTADOS Y LIMPIEZA Y ACARREOS. |

| ESTRUCTURA FINANCIERA |
| --- |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  | $ 469,080.88 | $ 469,080.88 | $ 0.00 |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  |  |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO |  |  |  |  |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS |  |  |  |  |
| OTROS |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | $ 469,080.88 | $ 469,080.88 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. ING. NERY JESÚS GARCÍA JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "INGENIERÍA Y LOGÍSTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10.30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| CONTRATISTA: | INGENIERÍA Y LOGÍSTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | ING. NERY JESÚS GARCÍA JIMÉNEZ |
| CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO |
| R.F.C. | ILN090218TE0 |
| DOMICILIO: | CALLE RÍO QUIOTEPEC No. 605, COL. VOLCANES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68020 |

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

______________________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

# Text boxes

________________________________________

ING. NERY JESÚS GARCÍA JIMÉNEZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

INGENIERÍA Y LOGÍSTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V.

____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

___________________________________

ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA

RESIDENTE DE OBRA