REUNIDOS EN LA CALLE ANDRES PORTILLO, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2024, POR PARTE LA EMPRESA VANSAP INMOBILIARIA MAS URBANISMO, S.A. DE C.V. EL CIUDADANO C. JUAN CARLOS RAMIREZ PACHECO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS  CC. MARIBEL NICOLAS GARCIA, ALEJANDRO GARCIA ARREHORTUA Y ROSALBA GIRON CRUZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE ANDRES PORTILLO, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA”.

| UBICACIÓN |  | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: |  | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: |  | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: |  | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: |  | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: |  | 1201 | AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA |

| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.1.- PROTECCION AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBFUNCIÓN: |  | 2.1.3.- ORDENACION DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. |  |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: |  |  | FISMDF/078/2023 |  |  |  | FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2023. |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  |  | 30305-2130504K25030148-61412-2533323 |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 890,224.01 |  |  |
| OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL: |  |  | TM/MP/DPRF/037/2023 |  |  |  | FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES: |  |  | DCSyCOP/FIII 078/CM-01/2023 |  |  |  | FECHA: 26 DE ENERO DE 2024 |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | IMPORTE DE CONTRATO: $ 889,226.68 |  |
| CONTRATO No.: |  |  | DCSyCOP/FIII 078/2023 |  | FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  |  | 22 DE DICIEMBRE DE 2023. |  | FECHA DE TERMINACIÓN: 04 DE FEBRERO DE 2024. |  |  |  |  |
| METAS INICIALES: |  |  | 107.97 ML |  | METAS ALCANZADAS: 133.82 ML |  |  |  |  |
| BENEFICIARIOS: |  |  | 126 PERSONAS |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO , DESAZOLVE DE POZO DE VISITA EXISTENTE, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III, RETIRO DE TUBERIA, DEMOLICION POR MEDIO MANUALES DE REGISTRO SANITARIO, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø=20 CMS Y DE Ø=30 CMS , INTERCONEXION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “A”, REGISTRO SANITARIO DE TRANSICION, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA CON BAILARINA DE COMPACTACION Y MEDIOS MANUALES, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, ACARREO DE MATERIAL EN CAMION VOLTEO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS |  |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | # IMPORTE EJERCIDO |  |  | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) |  |  |  | $ 889,226.68 |  | $ 889,226.68 |  |  | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL |  |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 889,226.68 |  | $ 889,226.68 |  |  | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO C. JUAN CARLOS RAMIREZ PACHECO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: VANSAP INMOBILIARIA MAS URBANISMO, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:40 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | VANSAP INMOBILIARIA MAS URBANISMO, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. JUAN CARLOS RAMIREZ PACHECO |
| CARGO: | REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C.: | VIM1603108G0 |
| DIRECCIÓN: | CALLE FRAMBOYANES No. 3, PARAJE DE LAS SALINAS, SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA |

______________________________________________ VANSAP INMOBILIARIA MAS URBANISMO, S.A. DE C.V. C. JUAN CARLOS RAMIREZ PACHECO REPRESENTANTE LEGAL POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ. ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO. ____________________________________ ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA; ________________________________________ ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA. POR EL COMITÉ DE OBRA. _________________________________________ C. MARIBEL NICOLAS GARCIA PRESIDENTA; ______________________________________ C. ALEJANDRO GARCIA ARREHORTUA. SECRETARIO. _________________________________________ C. ROSALBA GIRON CRUZ VOCAL.