REUNIDOS EN LA **CALLE ANDRES PORTILLO, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **23 DE FEBRERO DE 2024**, POR PARTE LA EMPRESA **VANSAP INMOBILIARIA MAS URBANISMO, S.A. DE C.V.** EL CIUDADANO **C. JUAN CARLOS RAMIREZ PACHECO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**;LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS **CC. MARIBEL NICOLAS GARCIA, ALEJANDRO GARCIA ARREHORTUA Y ROSALBA GIRON CRUZ** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **“REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE ANDRES PORTILLO, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA”.**

|  |
| --- |
|  |
| **UBICACIÓN** | | **NUMERO** | **N O M B R E** |
| ESTADO: | | **020** | **OAXACA** |
| REGIÓN: | | **08** | **VALLES CENTRALES** |
| DISTRITO: | | **19** | **CENTRO** |
| MUNICIPIO: | | **067** | **OAXACA DE JUÁREZ** |
| LOCALIDAD: | | **1201** | **AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D A T O S G E N E R A L E S** | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | **RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.** | | | | | | | |
| FONDO: | | **III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”** | | | | | | | |
| FINALIDAD: | | **2.- DESARROLLO SOCIAL.** | | | | | | | |
| FUNCIÓN: | | **2.1.- PROTECCION AMBIENTAL** | | | | | | | |
| SUBFUNCIÓN: | | **2.1.3.- ORDENACION DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.** | | | | | | | |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | | | **FISMDF/078/2023** | | | | FECHA: **29 DE NOVIEMBRE DE 2023.** | | |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | | | **30305-2130504K25030148-61412-2533323** | | | | IMPORTE AUTORIZADO: **$ 890,224.01** | | |
| OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL: | | | **TM/MP/DPRF/037/2023** | | | | FECHA: **29 DE DICIEMBRE DE 2023** | | |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES: | | | **DCSyCOP/FIII 078/CM-01/2023** | | | | FECHA: **26 DE ENERO DE 2024** | | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | **CONTRATO** | | | | | IMPORTE DE CONTRATO: **$ 889,226.68** | |
| CONTRATO No.: | | | **DCSyCOP/FIII 078/2023** | | FECHA: **21 DE DICIEMBRE DE 2023** | | | | |
| FECHA DE INICIO REAL: | | | **22 DE DICIEMBRE DE 2023.** | | FECHA DE TERMINACIÓN: **04 DE FEBRERO DE 2024.** | | | | |
| METAS INICIALES: | | | **107.97 ML** | | METAS ALCANZADAS: **133.82 ML** | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | **126 PERSONAS** | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO , DESAZOLVE DE POZO DE VISITA EXISTENTE, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III, RETIRO DE TUBERIA, DEMOLICION POR MEDIO MANUALES DE REGISTRO SANITARIO, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø=20 CMS Y DE Ø=30 CMS , INTERCONEXION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “A”, REGISTRO SANITARIO DE TRANSICION, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA CON BAILARINA DE COMPACTACION Y MEDIOS MANUALES, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, ACARREO DE MATERIAL EN CAMION VOLTEO. | | | | | | | | |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A | | | | | | | | | |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | | | | **IMPORTE CONTRATADO** | | IMPORTE EJERCIDO | | | **SALDO** |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | | | | **$ 889,226.68** | | **$ 889,226.68** | | | **$ 000.00** |
| PROGRAMA FEDERAL | | | | $ 000.00 | | $ 000.00 | | | $ 000.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 889,226.68** | | **$ 889,226.68** | | | **$ 000.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO **C. JUAN CARLOS RAMIREZ PACHECO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **VANSAP INMOBILIARIA MAS URBANISMO, S.A. DE C.V.;** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **10:40** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
|  | |
| ***NOMBRE DE LA EMPRESA:*** | **VANSAP INMOBILIARIA MAS URBANISMO, S.A. DE C.V.** |
| ***REPRESENTANTE:*** | C. JUAN CARLOS RAMIREZ PACHECO |
| ***CARGO:*** | REPRESENTANTE LEGAL |
| ***R.F.C.:*** | VIM1603108G0 |
| ***DIRECCIÓN:*** | CALLE FRAMBOYANES No. 3, PARAJE DE LAS SALINAS, SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  VANSAP INMOBILIARIA MAS URBANISMO, S.A. DE C.V.  C. JUAN CARLOS RAMIREZ PACHECO  REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ**  RESIDENTE DE OBRA | | **POR EL COMITÉ DE OBRA** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. MARIBEL NICOLAS GARCIA**  PRESIDENTA |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. ALEJANDRO GARCIA ARREHORTUA.**  SECRETARIO | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. ROSALBA GIRON CRUZ**  VOCAL | | | |