ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE  LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR GUILLERMO PRIETO, ENTRÉ CAMINO REAL Y FLORES MAGÓN, COLONIA MONTOYA IVO, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUAREZ,OAXACA”., LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, Y FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR PARTE DE LA EMPRESA “MAGUIRSA S.A DE C.V.” SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. MARIO GUILLERMO REYES NAVARRO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 0601 |  | AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 |  |  |  |  |
| FONDO |  | FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |
| FINALIDAD |  | 2.-DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |
| FUNCIÓN |  | 2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN |  | 2.2.1.-URBANIZACION |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/079/2024 |  | FECHA: | 24 DE JULIO DE 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2230504K27030218-61412-2533324 |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 613,999.84 |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/AD/FIII 079/2024 |  | FECHA: |  | 28 DE AGOSTO DE 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO No: |  | DCSyCOP/AD/FIII 079/CM-01/2024 |  | FECHA: |  | 08 DE OCTUBRE DE 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 29 DE AGOSTO DE 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 12 DE OCTUBRE DE 2024 |
| METAS INICIALES: |  | 162.26 ML |  | METAS ALCANZADAS: |  | 165.30 ML |
| BENEFICIARIOS: |  | 32 PERSONAS |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERÍA Y FONTANERÍA, ATRAQUES E INTERCONEXIONES ,RELLENOS Y COMPACTADOS, REPOSICIONES Y LIMPIEZA Y ACARREOS. |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 613,543.81 | $ 613,543.81 | $ 000.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 613,543.81 | $ 613,543.81 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA PERSONA MORAL, MAGUIRSA S.A DE C.V. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C.MARIO GUILLERMO REYES NAVARRO, MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA: MAGUIRSA S.A DE C.V.

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA PERSONA MORAL MAGUIRSA S.A DE C.V. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. MARIO GUILLERMO REYES NAVARRO, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

___________________________________

C. MARIO GUILLERMO REYES NAVARRO

REPRESENTANTE LEGAL

MAGUIRSA S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

| ________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS Y MANTENIMIENTO |  | ___________________________________________ ARQ. FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS RESIDENTE DE OBRA |
| --- | --- | --- |

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE  LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR GUILLERMO PRIETO, ENTRÉ CAMINO REAL Y FLORES MAGÓN, COLONIA MONTOYA IVO, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUAREZ,OAXACA”, RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/AD/FIII 079/2024, DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2024.