EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA BARRIO EL PROGRESO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA “INGENIERIA LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX,, S.A. DE C.V.”, LA C. ING. NERY JESUS GARCIA JIMENEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC; ELADIA MINERVA VELASQUEZ GARCIA, BERTA MARTINEZ RODRIGUEZ Y  NOHEMI GONZALEZ BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y TESORERA, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, BARRIO EL PROGRESO EN PRIVADA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 019 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD | 0901 | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | 2.1.-PROTECCION AMBIENTAL |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | FISMDF/080/2022 | FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305 -2130504K26010 129 -61412-2533322 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO | IMPORTE AUTORIZADO: | $ 243,072.14 |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/AD/FIII 080/2022 | FECHA: | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 23 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 05 DE FEBRERO DEL 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 23 DE DICIEMBRE DE 2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 5 DE FEBRERO DE 2023 |
| METAS INICIALES: | 73.03 ML | METAS ALCANZADAS: | 63.13 ML |
| BENEFICIARIOS: | 66 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), DESASOLVE DE REGISTRO SANITARIO DE 1.00 A 1.25 M. DE PROF. POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO III, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO DE 20 CM (8"), MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROF., CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.60 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROF., INTERCONEXION DE TUBERIA DE 20 CMS. DE DIAMETRO A REGISTRO EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, SOBREACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A UNA DISTANCIA DE 60 MTS., ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACION MUNICIPAL R33 FIII | $ 242,971.27 | $ 164,670.24 | $ 78,301.03 |
| OTROS |  |  |  |
| TOTAL | $242,971.27 | $164,670. 24 | $ 78,301.03 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. ING. NERY JESUS GARCIA JIMENEZ EN SU CARÁCTER DE: ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA: “INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V.”, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 18:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | “INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V.” |
| REPRESENTANTE : | C. ING. NERY JESUS GARCIA JIMENEZ |
| CARGO : | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C. : | ILN090218TE0 |
| DIRECCIÓN: | CALLE RIO QUIOTEPEC No. 605, COL. VOLCANES, OAXCA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68020. |

____________________________________________________ “INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V.” C. ING. NERY JESUS GARCIA JIMENEZ ADMINISTRADOR UNICO

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| _____________________________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| ____________________________________ ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| _________________________________________ C. ELADIA MINERVA VELASQUEZ GARCIA. PRESIDENTA |  | ______________________________________ C. BERTA MARTINEZ RODRIGUEZ. SECRETARIA |
| _________________________________________ C. NOHEMI GONZALEZ BAUTISTA. TESORERA |