## RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

**FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”**

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA, COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL**.C ULISES MONTERRUBIO RUÍZ,** EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA; LOS **CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ.** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS **CC. LORENA JEANETT ANTONIO LÓPEZ, ISABEL LUNA PÉREZ Y LAURO PÉREZ CRUZ** EN SU CARACTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, COLONIA LINDA VISTA, CALLE BAJA CALIFORNIA".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN:** | **No.** | **NOMBRE** |
| **ESTADO:** | 020 | OAXACA |
| **REGION:** | 008 | VALLES CENTRALES |
| **DISTRITO:** | 19 | CENTRO |
| **MUNICIPIO:** | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| **LOCALIDAD:** | 1201 | AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES** | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL  EJERCICIO FISCAL 2022 | | |
| **FONDO:** | III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" | | |
| **FINALIDAD:** | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |
| **FUNCIÓN:** | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |
| **SUB-FUNCIÓN:** | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |  |  |
| **OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:** | FISMDF/087/2022 | **DE FECHA:** | 31 DE OCTUBRE DE 2022 |
| **CONVENIO MODIFICATORIO No.** | DCSyCOP/AD/FIII 087/2022 | **DE FECHA:** 30 DE DICIEMBRE DE 2022 | MONTO AUTORIZADO: $ 88,301.52 |
| **CLAVE PRESUPUESTAL No.:** | 30305-2130504K26010120-61412-2533322 | **IMPORTE AUTORIZADO:** | $1,150,115.94 |  |  |
| **MODALIDAD DE EJECUCION:** | CONTRATO |  |  |
| **CONTRATO No.:** | DCSYCOP/AD/FIII 087/2022 | **DE FECHA:** | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE INICIO REAL:** | 07 DE ENERO DE 2023 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 10 DE FEBRERO DE 2023 |
| **METAS INICIALES:** | 277.63 ML | **METAS ALCANZADAS:** | 265.76 ML |
| **BENEFICIARIOS:** | 250 PERSONAS |  |  |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** | ESTA OBRA CONSISTIO EN LA REHABILITACIÓN DE 265.76 ML DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETIO DE 30 CM ( 12”) , REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS, LIMPIEZA , TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA, DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, DESAZOLVE DE REGISTRO SANITARIO DE 1.50 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE TAPA DE REGISTRO SANITARIO DE CONCRETO ARMADO, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III,EXCAVACIÓN EN ROCA DE 0.00-2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE HERMETICO DE 30 CMS, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8 A 24”, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “A” A LA RED GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DE 0.40 X 0.60 Y DE 0.50 A 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICON PESADO, CONSTRUCCIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SANITARIO DE 1.45 X 1.35 M DE CONCRETO, SUMINISTRO , RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS( BAILARINA) CON MATERIAL MEJORADO, LIIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DESAZOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS Y/O AGUAS NEGRAS , ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON CORTADORA, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR Y CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL MEJORADO. | | |

## RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES

**FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”**

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESTRUCTURA FINANCIERA** | | | |
| **APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS** | **IMPORTE CONTRATADO** | **IMPORTE EJERCIDO** | **SALDO** |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $1,238,268.81 | $1,238,268.80 | $ 0.01 |
| APORTACIÓN ESTATAL |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS |
| OTROS |
| **TOTAL** | **$1,238,268.81** | **$1,238,268.80** | **$ 0.01** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 09:10 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

# ENTREGA LA OBRA:

|  |  |
| --- | --- |
| CONTRATISTA: | C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA. |
| REPRESENTANTE: | C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA |
| CARGO: | PERSONA FISICA |
| R.F.C. | MORU830425EI9 |
| DOMICILIO: | CALLE INDEPENDENCIA NO. 79, SAN PABLO VILLA DE MITLA, OAXACA, C.P. 70430 |

C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA.

|  |
| --- |
| **RECIBE LA OBRA:** |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** |

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

C. ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ. RESIDENTE DE OBRA

# POR EL COMITÉ DE OBRA

C. LORENA JEANETT ANTONIO LÓPEZ

PRESIDENTA

C. ISABEL LUNA PÉREZ.

SECRETARIA

C. LAURO PÉREZ CRUZ

VOCAL