REUNIDOS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO PERTENECIENTE A LA COLONIA MORELOS; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2023, EMPRESA: SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE,  INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, COLONIA MORELOS CALLE 5 DE FEBRERO”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 0001 | CABECERA MUNICIPAL |

| D A T O S G E N E R A L E S |
| --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |
| FONDO: | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| SUBFUNCIÓN: | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ACANTARILLADO |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | FISMDF/090/2022 | FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2022. |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2130504K26020109-61412-2533322 | IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,088,921.66 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/AD/FIII 090/2022 | FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022. |
| PERIODO DE CONTRATO: | DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE FEBRERO DEL 2023 |
| FECHA DE ACTA DE SUSPESIÓN | 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| FECHA DE ACTA DE INICIO | 13 DE FEBRERO DEL 2023 |
| PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSIÓN | DEL 14 DE FEBRERO DEL 2023 AL 30 DE MARZO DEL 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 14 DE FEBRERO DEL 2023. | FECHA DE TERMINACIÒN: 15 DE MARZO DEL 2023. |
| METAS INICIALES: | AGEB 0986 (159.90 ML) AGEB 2056 (159.90 ML) | METAS ALCANZADAS: AGEB 0986 (144.73 ML) AGEB 2056 (158.83 ML) |
| BENEFICIARIOS: | AGEB 0986 (144 PERSONAS) AGEB 2056 (144 PERSONAS) |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE 0.00 A 10 CMS DE ESPESOR, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESP. A MÁQUINA CON COMPRESOR Y PISTOLA, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 A 10 CM DE ESP, SIN ARMAR, RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIÁMETRO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO 11 PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS, DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD., CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 CM (8"), SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 25 CM (10"), MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, PARA TUBERÍA DE RANGO 8" A 12" (20 A 30 CMS.) DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE UN RANGO DE 8" A 24" ( 20 A 60 CMS.) DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL NO. 4, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN N DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCOMEZCLADO Y COMPACTADO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE IA OBRA A TIRO LIBRE. MISMA QUE SE INCLUYERON EN LAS PARTIDAS: AGEB 0986 Y AGEB 2056. |

| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |
| --- |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | $ 1,088,746.66 | $ 1,088,746.66 | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 1,088,746.66 | $ 1,088,746.66 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. NOEMI ANTONIO PÉREZ EN SU CARÁCTER DE APODERADA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:25 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. NOEMI ANTONIO PÉREZ |
| CARGO: | APODERADA Y REPRESENTANTE LEGAL |
| R.F.C.: | SIA100222RZ9 |
| DIRECCIÓN: | PRIVADA DE LOS COMPADRES No. 129, COL CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, C.P. 68270 |

___________________________________ C. NOEMI ANTONIO PÉREZ SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A DE C.V. APODERADA Y REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE LA OBRA:

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

# Text boxes

*

_____________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

___________________________________

ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES

RESIDENTE DE OBRA