EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. VICTOR MANUEL VELASCO CHÁVEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITÉCTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V."; LOS C.C. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA  EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE  INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, CALLE AVENIDA BENITO JUÁREZ”.

| UBICACIÓN: | No. | NOMBRE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |
| REGION: | 008 |  | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 |  | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 0301 |  | AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES |

| DATOS GENERALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 |  |  |
| FONDO: | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" |  |  |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |
| FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/098/2022 | DE FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022 |
|  |  | IMPORTE AUTORIZADO: | $ 1’157,958.10 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2130504K26010125-61412-2533322 |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONVENIO MODIFICATORIO No: | CONTRATO DCSyCOP/AD/FIII 098/CM-01/2022 | DE FECHA: | 10 DE MARZO DE 2023 |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/AD/FIII 098/2022 | DE FECHA: | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 30 DE ENERO DEL 2023 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 15 DE MARZO DEL 2023 |
| METAS INICIALES: | AGEB 076A 122.65 ML AGEB 0774 122.65 ML TOTAL 245.30 ML | METAS ALCANZADAS: | AGEB 076A 120.90 ML AGEB 0774 120.90 ML TOTAL 241.80 ML |
| BENEFICIARIOS: | AGEB 076A 110 PERSONAS AGEB 0774 111 PERSONAS TOTAL 221 PERSONAS |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN BANQUETAS DE 10 CMS. DE ESPESOR, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLAD, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M., DE 2.01 A 2.50 M. Y DE 2.51 A 3.00 DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 30 CM. (12"), MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, DESAZOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS Y/O AGUAS NEGRAS EN ZANJA EXPUESTA DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA. |  |  |

| ESTRUCTURA FINANCIERA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | $ 1’157,778.59 | $ 1’157,778.59 | $ 0.00 |
| APORTACIÓN ESTATAL |  |  |  |  |  |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO |  |  |  |  |  |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS |  |  |  |  |  |
| OTROS |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | $ 1’157,778.59 | $ 1’157,778.59 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. VICTOR MANUEL VELASCO CHÁVEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITÉCTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10.30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |  |
| --- | --- |
| CONTRATISTA: | INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITÉCTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. VICTOR MANUEL VELASCO CHÁVEZ |
| CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO |
| R.F.C. | IDA121207582 |
| DOMICILIO: | CALLE 20 DE NOVIEMBRE No. 54, ANIMAS TRUJANO, OAXACA C.P. 71270. |

________________________________________

C. VICTOR MANUEL VELASCO CHÁVEZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITÉCTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

______________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Y MANTENIMIENTO

_____________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

________________________

ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA

RESIDENTE DE OBRA