EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL **C. VICTOR MANUEL VELASCO CHÁVEZ** EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITÉCTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V."; **LOS C.C. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **“REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, CALLE AVENIDA BENITO JUÁREZ”.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN:** | **No.** | **NOMBRE** | |
| **ESTADO:** | 020 |  | OAXACA |
| **REGION:** | 008 |  | VALLES CENTRALES |
| **DISTRITO:** | 19 |  | CENTRO |
| **MUNICIPIO:** | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |
| **LOCALIDAD:** | 0301 |  | AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES** | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | | |
| **FONDO:** | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" | | |
| **FINALIDAD:** | 2.- DESARROLLO SOCIAL | | |
| **FUNCIÓN:** | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL | | |
| **SUB-FUNCIÓN:** | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | |
| **OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:** | FISMDF/098/2022 | **DE FECHA:** | 31 DE OCTUBRE DE 2022 |
|  |  | **IMPORTE AUTORIZADO:** | $ 1’157,958.10 |
| **CLAVE PRESUPUESTAL No.:** | 30305-2130504K26010125-61412-2533322 |  |  |
| **MODALIDAD DE EJECUCIÓN:**  **CONVENIO MODIFICATORIO No:** | CONTRATO  DCSyCOP/AD/FIII 098/CM-01/2022 | **DE FECHA:** | 10 DE MARZO DE 2023 |
| **CONTRATO No.:** | DCSyCOP/AD/FIII 098/2022 | **DE FECHA:** | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE INICIO REAL:** | 30 DE ENERO DEL 2023 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 DE MARZO DEL 2023 |
| **METAS INICIALES:** | AGEB 076A 122.65 ML  AGEB 0774 122.65 ML  TOTAL 245.30 ML | **METAS ALCANZADAS:** | AGEB 076A 120.90 ML  AGEB 0774 120.90 ML  TOTAL 241.80 ML |
| **BENEFICIARIOS:** | AGEB 076A 110 PERSONAS  AGEB 0774 111 PERSONAS  TOTAL 221 PERSONAS |  |  |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN BANQUETAS DE 10 CMS. DE ESPESOR, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLAD, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M., DE 2.01 A 2.50 M. Y DE 2.51 A 3.00 DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 30 CM. (12"), MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, DESAZOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS Y/O AGUAS NEGRAS EN ZANJA EXPUESTA DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA. | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTRUCTURA FINANCIERA** | | | | | |
| **APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS** | | **IMPORTE CONTRATADO** | | **IMPORTE EJERCIDO** | **SALDO** |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | |  | $ 1’157,778.59 | $ 1’157,778.59 | $ 0.00 |
| APORTACIÓN ESTATAL | |  |  |  |  |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO | |  |  |  |  |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | |  |  |  |  |
| OTROS | |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  | **$ 1’157,778.59** | **$ 1’157,778.59** | **$ 0.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. VICTOR MANUEL VELASCO CHÁVEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITÉCTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10.30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
| CONTRATISTA: | INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITÉCTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. VICTOR MANUEL VELASCO CHÁVEZ |
| CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO |
| R.F.C. | IDA121207582 |
| DOMICILIO: | CALLE 20 DE NOVIEMBRE No. 54, ANIMAS TRUJANO, OAXACA C.P. 71270. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. VICTOR MANUEL VELASCO CHÁVEZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITÉCTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.

**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Y MANTENIMIENTO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA

RESIDENTE DE OBRA