EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. DIEGO ALFREDO CASTAÑEDA TREVIÑO PERSONA FISÍCA; LOS C.C. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DONAJÍ, CALLES OJITO DE AGUA, ÁLVARO OBREGÓN, 4TA PRIVADA DE ÁLVARO OBREGÓN, MANUEL GARCÍA VIGIL, VENUSTIANO CARRANZA, PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA, PRIVADA SIN NOMBRE, EMILIANO ZAPATA, PERIFÉRICO, CAMINO REAL FRANCISCO I. MADERO, PRIVADA DE FRANCISCO I MADERO, PRIVADA DE CARRIZAL Y CALLE PINOS”.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN:** | **No.** | **NOMBRE** | |
| **ESTADO:** | 020 |  | OAXACA |
| **REGION:** | 008 |  | VALLES CENTRALES |
| **DISTRITO:** | 19 |  | CENTRO |
| **MUNICIPIO:** | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |
| **LOCALIDAD:** | 1001 |  | AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES** | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | | |
| **FONDO:** | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" | | |
| **FINALIDAD:** | 2.- DESARROLLO SOCIAL | | |
| **FUNCIÓN:** | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | |
| **SUB-FUNCIÓN:** | 2.2.3.- DESARROLLO SOCIAL | | |
| **OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:** | FISMDF/100/2022 | **DE FECHA:** | 31 DE OCTUBRE DE 2022 |
|  |  | **IMPORTE AUTORIZADO:** | $ 2’472,631.04 |
| **CLAVE PRESUPUESTAL No.:** | 30305-2230501K16030104-61412-2533322 |  |  |
| **CONVENIO MODIFICATORIO No.:** | DCSyCOP/AD/FIII 100/2022 | **DE FECHA:** | 08 DE MARZO DE 2023 |
| **MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** | CONTRATO |  |  |
| **CONTRATO No.:** | DCSyCOP/AD/FIII 100/2022 | **DE FECHA:** | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE INICIO REAL:** | 23 DE DICIEMBRE DE 2022 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 10 DE MARZO DE 2023 |
| **METAS INICIALES:** | AGEB 0331 183.69 M  AGEB 1467 635.21 M  AGEB 1575 56.03 M TOTAL 874.93 ML | **METAS ALCANZADAS:** | AGEB 0331 215.60 M  AGEB 1467 683.57 M  AGEB 1575 25.00 M  TOTAL 924.17 M |
| **BENEFICIARIOS:** | AGEB 0331 195 PERSONAS  AGEB 1467 473 PERSONAS  AGEB 1575 120 PERSONAS  TOTAL 788 PERSONAS |  |  |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** | SE REALIZARÓN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO DE 25 CMS. DE ESPESOR, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III Y TIPO ROCA, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC (RD-26), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE Fo. Go. 4”, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE DE Fo. Fo. de 101 MM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE 30X30X40 CMS. DE ALTURA , CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO “A”, TIPO “B” Y TIPO “C”, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS., RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA Y CONCEPTIOS EXTRAORDINARIOS. | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTRUCTURA FINANCIERA** | | | | | |
| **APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS** | | **IMPORTE CONTRATADO** | | **IMPORTE EJERCIDO** | **SALDO** |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | |  | $ 2’742,431.17 | $ 2’742,431.17 | $ 0.00 |
| APORTACIÓN ESTATAL | |  |  |  |  |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO | |  |  |  |  |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | |  |  |  |  |
| OTROS | |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  | **$ 2’742,431.17** | **$ 2’742,431.17** | **$ 0.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. DIEGO ALFREDO CASTAÑEDA TREVIÑO PERSONA FISÍCA, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11.00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
| CONTRATISTA: | C. DIEGO ALFREDO CASTAÑEDA TREVIÑO PERSONA FISÍCA |
| REPRESENTANTE: | C. DIEGO ALFREDO CASTAÑEDA TREVIÑO PERSONA FISÍCA |
| R.F.C. | CATD840510D50 |
| DOMICILIO: | CALLE MIXTECAS No. 137, COL. COLINAS DE MONTE ALBÁB, SAN MARTÍN MEXICAPAM, OAXACA. C.P. 68140 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. DIEGO ALFREDO CASTAÑEDA TREVIÑO

PERSONA FISÍCA

**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Y MANTENIMIENTO

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR  JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA  RESIDENTE DE OBRA |