EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No.106, DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA “CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V.”, LA C. GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC; ISMAEL ELEJANDRO GARCÍA GONZÁLEZ, ROSALVA MONJARAZ HERNÁNDEZ Y VERONICA VENEGAS FUENTES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y TESORERA, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 106 CLAVE 20DST0113Z, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM, COLONIA PRESIDENTE JUÁREZ CALLE AVENIDA MONTE ALBÁN.”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 019 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD | 1101 | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 . |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | 2.5.-EDUCACION. |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.5.1 EDUCACION BASICA |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | FISMDF/107/2022 | FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305 2510504K27020001614122533322 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO | IMPORTE AUTORIZADO: | $ 993,406.48 |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/AD/FIII 107/2022 | FECHA: | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 23 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 05 DE FEBRERO DEL 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 23 DE DICIEMBRE DE 2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 25 DE ENERO DE 2023 |
| METAS INICIALES: | 12 AULAS | METAS ALCANZADAS: | 12 AULAS |
| BENEFICIARIOS: | 230 ALUMNOS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: RETIRO CON MEDIOS MANUALES DE IMPERMEABILIZANTE APP POR MEDIOS MANUALES, AFINE DE SUPERFICIE PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE MORTERO CA PROP. 1:3 DE 2CM DE ESPESOR PROM INC: ADITIVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO PROP INDICADOPOR FABRICANTE, REGLEADO, EN RANGO DE 4 A 8 METROS DE ALTURA, SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL A MANO PARA ENTREGA DE OBRA. |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACION MUNICIPAL | $ 993,282.46 | $ 993,282.45 | $ 0.01 |
| OTROS |  |  |  |
| TOTAL | $ 993,282.46 | $ 993,282.45 | $ 0.01 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO EN SU CARÁCTER DE: ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA: “CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V.”, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | “CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V .” |
| REPRESENTANTE : | C. GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO |
| CARGO : | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C. : | CMH210526U79 |
| DIRECCIÓN: | CALLE ZIC No.102, INT. 5 COL. MINERIA SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA, C.P. 71232. |

____________________________________________________ “CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V.” C. GUADALUPE CARAVANTES AMBROSIO ADMINISTRADOR UNICO

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| _____________________________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| ____________________________________ ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| _________________________________________ C. ISMAEL ELEJANDRO GARCÍA GONZÁLEZ. PRESIDENTE |  | ______________________________________ C. ROSALVA MONJARAZ HERNÁNDEZ. SECRETARIA |
| _________________________________________ C. VERONICA VENEGAS FUENTES. TESORERA |