REUNIDOS EN LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA ALAMEDA DE LEON, CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA “GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.”, LA C. GUADALUPE ELIZABETH GARCIA ENRIQUEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS  CC. ENRIQUE MARTELL RODRIGUEZ, ROSA MARIA SALDAÑA Y ALEXANDER KARMINSKI EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO ALAMEDA DE LEÓN”.

| BICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 001 | CABECERA MUNICIPAL |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |
| FONDO: | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBFUNCIÓN: | 2.2.2.- DESARROLLO COMUNITARIO |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | FISMDF/114/2022 | FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2022. |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 303052220506K28010002 61412 2533322, 30305 2220506K28010202 61412 2533522 | IMPORTE AUTORIZADO: $ 2’890,000.00 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/AD/FIII 114/2022 | FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| No. OFICIO DE SUSPENSION: | DOPyM/2239/2022 | FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2022. |
| No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA | DOPyM/0249/2023 | FECHA: 14 DE ENERO DEL 2023. |
| PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION | DEL 16 DE ENERO DEL 2023 AL 01 DE MARZO DEL 2023. |
| No. OFICIO DE SUSPENSION PARCIAL: | DOPyM/DCOC/0959/2023 | FECHA: 25 DE FEBRERO DEL 2023 |
| No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA | DOPyM/DCOC/1178/2023 | FECHA: 08 DE MARZO DEL 2023. |
| PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION | DEL 09 DE MARZO DEL 2023 AL 13 DE MARZO DEL 2023. |
| FECHA DE INICIO REAL: | 16 DE ENERO DEL 2023. | FECHA DE TERMINACIÒN: 13 DE MARZO DEL 2023. |
| METAS INICIALES: | 730.48 M2 | METAS ALCANZADAS: 909.30 M2 |
| BENEFICIARIOS: | 100 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: HABILITADO Y DESHABILITADO DE TAPIAL PREVENTIVO DE OBRA A BASE DE POLINES 4" X 4" A CADA 1.22 MTS, CONTRAVENTEADOS CON DUELA DE 1"x4" A CADA 1.22 MTS. FORRADO CON TRIPLAY DE PINO DE 3ra DE 9 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA 90%, DE 2.00 ML DE ALTO, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, LIBERACIÓN CON RECUPERACIÓN DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE 60X40 CMS CON UN ESPESOR DE 7 A 8 CMS. POR MEDIOS MANUALES, LIBERACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE 60X40 CMS CON UN ESPESOR DE 7 A 8 CMS, POR MEDIOS MANUALES, LIBERACIÓN DE FIRME DE CAL Y/O CEMENTO DE 6 A 7 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, LIBERACION DE TAPA DE 60X40 DE CONCRETO COLADO , POR MEDIOS MANUALES, LIBERACIÓN DE TAPA DE REGISTRO METALICA DE 80 X 80 CMS, POR MEDIOS MANUALES, LIBERACION DE REGILLA PLUVIAL METALICA DE 80 X 80 CM POR MEDIOS MANUALES, LIBERACIÓN CON RECUPERACIÓN DE BOLARDOS, INTEGRACION DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE 60 X 40 X 10 CM DE ESPESOR ACABADO MARTELINADO, REINTEGRACION DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA RECUPERADA DE 20 X 20 CM DE 6 A 8 CMS DE ESPESOR ACABADO MARTERINADO, INTEGRACION DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE 20 X 20 CM DE 7 A 8 CMS DE ESPESOR ACABADO MARTERINADO, INTEGRACION DE PIEDRA LAJA DE MONTE DE MEDIDA VARIABLE DE 6.00 CM DE PERALTE PROMEDIO, INTEGRACION DE TAPA DE REGISTRO DE 80 X 80 CMS, A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 2 X 3/16 Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 2/12 X 3/16 REFORZADA CON REDONDO DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS, EJECUCION DE CALA ARQUITECTONICA DE 50 X 50 CM, INTEGRACION DE ARGOLLA A BASE DE REDONDO DE 1/2", FIJADA MEDIANTE ANCLAS EN BASE DE CONCRETO, INTEGRACION DE TAPA DE REGISTRO DE 74 X 54 CMS A BASE DE MARCODE ANGULODE ACERODE 1 1/2X 3/16 Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 2 X 3/16 REFORZADA CON REDONDODE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS, REINTEGRACION DE BOLARDOS EXISTENTES, PREVIA APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO, LIMPIEZA MECANICA DE ARRIATES DE PIEDRA CANTERA, POR MEDIO DE JABON, NEUTRO, CEPILLO DE CERDAS NATURALES Y AGUA, ACABADO MARTELINADO DE PIEDRA CANTERA EXISTENTE, POR MEDIOS MANUALES, LIBERACION DE JUNTAS DETERIORADAS DE CAL,CON ALAMBRON Y CINCEL, INTEGRACION DE JUNTAS DE CAL DE 1.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES A BASE DE ESCOBA, AGUA Y PALA EN ÁREA DE INTERVENCIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZAS A MANO EN BOTE CARRETILLA O A UNA DISTANCIA MAX. 50M, LIMPIEZA GENERAL A MANO PARA ENTREGA DE OBRA, LIMPIEZA DE REGISTROS MEDIDAS VARIABLES NO MAYOR A 1.00 X 1.00 MTS, RETIRODE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZAS A MANO CON BOTE Y CARRETILLAS A UNA DISTANCIA MAX DE 50 M A SEGUNDA ESTACION, ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A UNA DISTANCIA DE 8 KM |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | $ 2’889,801.12 | $ 2’889,801.12 | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 2’889,801.12 | $ 2’889,801.12 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. GUADALUPE ELIZABETH GARCIA ENRIQUEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: “GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:25 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | “GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.” |
| REPRESENTANTE: | ARQ. GUADALUPE ELIZABETH GARCIA ENRIQUEZ |
| CARGO: | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C.: | RFC: GCA090811IXA |
| DIRECCIÓN: | SANTOS DEGOLLADO No. 117 COL. CENTRO OAXACA DE JUAREZ OAXACA, CP 68000 |

____________________________________________________ “GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.” C. GUADALUPE ELIZABETH GARCIA ENRIQUEZ ADMINISTRADOR UNICO

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| _____________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| ____________________________________ ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ARQ. AURORA REYES BAUTISTA RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| _________________________________________ C. ENRIQUE MARTELL RODRIGUEZ PRESIDENTE |  | ______________________________________ C. ROSA MARIA SALDAÑA. SECRETARIA |
| _________________________________________ C. ALEXANDER KARMINSKI VOCAL |