ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, PRIVADA DE PERIFÉRICO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA,” LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ, RESPECTIVAMENTE Y AL C. JOSE UCIEL VÁSQUEZ CERQUEDA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA

| UBICACIÓN | NUMERO |  |  | N O M B R E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  |  | CENTRO |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |
| LOCALIDAD | 0401 |  |  | AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |  |  |  |  |
| FONDO: |  |  | FONDO III, “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/075/2024 |  |  | FECHA: | 11 DE JULIO DEL 2024 |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2240504K27060203-61412-2533324 |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 491,862.86 |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/AD/FIII 075/2024 |  |  | FECHA: |  | 11 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 14 DE OCTUBRE DEL 2024 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  | 5 PIEZAS |  |  | METAS ALCANZADAS: |  | 5 PIEZAS |
| BENEFICIÁRIOS: |  | 41 PERSONAS |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: POSTERIA, ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN, TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN, RETENIDAS, CONDUCTOR, ACOMENTIDA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. |  |  |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 491,473.86 | $ 491,473.86 | $ 000.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 491,473.86 | $ 491,473.86 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÁ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA EMPRESA XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. JOSÉ UCIEL VÁSQUEZ CERQUEDA, MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA “XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.”

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA EMPRESA XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. JOSÉ UCIEL VÁSQUEZ CERQUEDA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

___________________________________

C. JOSÉ UCIEL VÁSQUEZ CERQUEDA

REPRESENTANTE LEGAL

XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBICAS Y MANTENIMIENTO

_________________________________ ING. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ RESIDENTE DE OBRA

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, PRIVADA DE PERIFÉRICO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA” RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/AD/FIII075/2024 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2024.