ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA COLALIDAD DE LA AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX.,  SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS “PROF. GUSTAVO B. MENDOZA” CCT.: 20DJN2203C, COLONIA ALAMOS IVO, AGENCIA DE POLICÍA DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA",  LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ING.KRISTOFER JAIR MENDEZ ANTONIO Y EL ARQ.JULIO PRESA OZUNA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR EL COMITÉ DE OBRA  LOS C.C. GUADALUPE ISABEL GARCÍA SANTIAHO, MARIA DE CARMEN GARCÍA SANTIAGO Y FABIOLA PEREA RAMIREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN ACABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTE MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| LOCALIDAD | 0601 |  | AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33 “APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024” |  |  |  |
| FONDO: |  | FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/097/2024 FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2024 |  |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2260504K27010703-61412-2533324 |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 603,321.75 |  |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/AD/ FIII 097/2024 |  | FECHA: | 11 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES No : |  | DCSyCOP/AD/ FIII 097/CM-01/2024 |  | FECHA: | 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 14 DE OCTUBRE DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  | 96.60 M2 |  | METAS ALCANZADAS: | 106.88 M2 |
| BENEFICIARIOS: |  | 87 PERSONAS |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | ESTA OBRA CONSISTIO EN LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: TECHADO JARDÍN DE NIÑOS: PRELIMINARES, SUBESTRUCTURA: CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, SUPERESTRUCTURA: ESTRUCTURA, INSTALACIÓN PLUVIAL, PINTURA, LIMPIEZA Y ACARREOS. |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 603,321.75 | $ 561,231.87 | $ 42,089.88 |
| APORTACIÓN ESTATAL | $000.00 | $000.00 | $000.00 |
| APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS | $000.00 | $000.00 | $000.00 |
| OTROS | $000.00 | $000.00 | $000.00 |
| TOTAL | $ 603,321.75 | $ 561,231.87 | $ 42,089.88 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

| POR EL AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |  | _________________________________ ARQ. JULIO PRESA OZUNA RESIDENTE DE OBRA |  |
| _________________________________ ING. KRISTOFER JAIR MENDEZ ANTONIO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA RECIBE LA OBRA: POR EL COMITÉ DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBRA |  |  |  |
| _________________________________ C. GUADALUPE ISABEL GARCÍA SANTIAGO PRESIDENTA |  |  | _________________________________ C. MARIA DEL CARMEN GARCÍA SANTIAGO SECRETARIA |
| _____________________________________ C. FABIOLA PEREA RAMIREZ VOCAL 1 |  |  |  |