EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA, SIENDO LAS 12:10 HORAS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LA PAZ, TRAMO ENTRE CALLE PLAZUELA Y CALLE LA PAZ, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA” LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO Y JULIO PRESA OZUNA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. FELIPE JIMENEZ BARRANCO, RAFAEL RUIZ JIMENEZ, MANUEL DE JESÚS GUTIERRES GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL 1, RESPECTIVAMENTE CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO EL ACTO DE: ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| LOCALIDAD | 0901 |  | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33 “APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS” |  |  |  |
| FONDO: |  | “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/095/2024 |  | FECHA: | 13 DE AGOSTO DEL 2024 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2130504K27020137-61412-2533324 |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,984, 637.14 |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/IRE/FIII 095/2024 |  | FECHA: | 14 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO No : |  | DCSyCOP/IRE/FIII 095/CM-01/2024 |  | FECHA: | 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 15 DE OCTUBRE DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| METAS INICIALES: |  | 217.57 METROS LINEALES |  | METAS ALCANZADAS: | 231.70 METROS LINEALES |
| BENEFICIARIOS: |  | 40 PERSONAS |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTE PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIÓN Y CAMA DE ARENA, TUBERÍAS, POZOS E INTERCONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, OBRA COMPLEMENTARÍA Y EXTRAORDINARIOS. |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 1,984, 637.14 | $ 1,984, 637.14 | $ 0.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 1,984, 637.14 | $ 1,984, 637.14 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |  | _________________________________ ING. KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO ENCARGADO DE DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| _________________________________ ARQ. JULIO PRESA OZUNA RESIDENTE DE OBRA RECIBE LA OBRA: POR EL COMITÉ DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBRA |  |  |
| _________________________________ C. FELIPE JIMENEZ BARRANCO PRESIDENTE |  | _________________________________ C. RAFAEL RUIZ JIMENEZ SECRETARIA |

_________________________________

C. MANUEL DE JESÚS GUTIERREZ GARCÍA

VOCAL