REUNIDOS EN  EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAXACA., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, POR PARTE DE LA EMPRESA ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE, S.A. DE C.V. EL CIUDADANO C. ROBERTO ESTEBAN AYUSO ÁNGELES EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS C.C.ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA, ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTÍNEZ, ING. KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, REDISENTE DE OBRA Y EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS C.C. EMILIA GABRIELA LUJAN MARTÍNEZ, REYNA SANTIAGO VICTORIA, RUBÉN ISAAC ROJAS REYES, MARIA SOLEDAD MUÑOS VELAZCO Y JULIETA ELIZABETH GARCÍA MUÑOS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA, VOCAL 1, 2 Y 3, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN ACABO EL ACTO DE: ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE CALLES DENTRO DE LAS ZONAS DE ATENCÍON PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”

| UBICACIÓN | NUMERO |  |  | N O M B R E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  |  | OAXACA |  |  |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  |  | VALLES CENTRALES |  |  |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  |  | CENTRO |  |  |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |  |  |
| LOCALIDAD | 0001 |  |  | COBERTURA MUNICIPAL |  |  |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |  |  |  |  |  |  |
| FONDO: |  | FONDO III “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL“ |  |  |  |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS: |  | FISMDF/106/2024 |  |  | FECHA: | 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |  |  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2210504K27050137-61412-2533324 |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO |  |  |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 3,400, 086.75 |  |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/IRE/FIII 106/2024 |  |  | FECHA: |  | 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |  |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |  |
| METAS INICIALES: |  | 4329.30 M2 |  |  | METAS ALCANZADAS: |  | 4675.35 M2 |  |
| BENEFICIARIOS: |  | 47 PERSONAS |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: BACHEO SUPERFICIAL AISLADO. |  |  |  |  |  |  |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS |  |  | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE EJERCIDO |  |  | SALDO |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) |  |  | $ 3,400, 086.75 |  | $ 3,400, 086.75 |  |  | $ 0.00 |
| APORTACION ESTATAL |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| OTROS |  |  | $ 000.00 |  | $ 000.00 |  |  | $ 000.00 |
| TOTAL |  |  | $ 3,400, 086.75 |  | $ 3,400, 086.75 |  |  | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL CIUDADANO C. ROBERTO ESTEBAN AYUSO ÁNGELES EN SU CARÁCTER DE: REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA: “ASFALTOS Y CONTRUCCIONES LAKE, S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INSTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: “ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE S.A. DE C.V. “

REPRESENTANTE:                  C. ROBERTO ESTEBAN AYUSO ÁNGELES

CARGO:                                     REPRESENTANTE LEGAL

RFC:                                           ACL090327ID4

DIRECCIÓN:                              CALLE SIN NOMBRE, LOTE 21, SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA, OAXACA C.P. 68200

________________________________________ “ASFALTOS Y CONTRUCCIONES LAKE S.A. DE C.V.” C.ROBERTO ESTEBAN AYUSO ÁNGELES REPRESENTANTE LEGAL

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |  | _________________________________ ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTÍNEZ RESIDENTE DE OBRA |
| _________________________________ ING. KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA POR EL COMITÉ DE OBRA |  |  |
| _________________________________ C. EMILIA GABRIELA LUJAN MARTÍNEZ PRESIDENTE |  | _________________________________ C. REYNA SANTIAGO VICTORIA SECRETARIA |

| _________________________________ C. RUBÉN ISAAC ROJAS REYES VOCAL 1 |  | _________________________________ C. MARIA SOLEDAD MUÑOS VELAZCO VOCAL 2 |
| --- | --- | --- |

_________________________________

C. JULIETA ELIZABETH GARCÍA MUÑOS

VOCAL 3

La presente hoja de firmas corresponde al acta entrega recepción de la obra denominada “REHABILITACIÓN DE CALLES DENTRO DE LAS ZONAS DE ATENCÍON PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”, correspondiente al contrato No. DCSyCOP /IRE/FIII 106/2024 de fecha 26 de noviembre del 2024.