EN LA CALLE BENITO JUAREZ, PERTENECIENTE A LA AGENCIA DE DOLORES, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA” LOS C.C. ARQ.LUIS CABRERA VAZQUEZ, ING.GIOVANNI CHÁVEZ DANIEL Y LA ARQ. AURORA REYES BAUISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. MARIA ALEJANDRINA SUSANA LOPEZ LUIS, MARIA DEL CARMEN HERRERA OVALLE Y NANCY VICTORIA JIMENEZ NOGALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCAL 1, RESPECTIVAMENTE CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO EL ACTO DE: ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO |  | N O M B R E |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 |  | OAXACA |  |  |
| REGIÓN: | 008 |  | VALLES CENTRALES |  |  |
| DISTRITO: | 019 |  | CENTRO |  |  |
| MUNICIPIO: | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| LOCALIDAD | 0301 |  | AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES |  |  |
| D A T O S G E N E R A L E S |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |  |  |  |
| FINALIDAD: |  | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |
| FUNCIÓN: |  | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |  |
| SUB-FUNCIÓN: |  | 2.2.1. URBANIZACIÓN |  |  |  |
| OFICIO DE APROBACIÓN: |  | FISMDF/105/2024 |  | FECHA: | 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: |  | 30305-2230504K27030219-61412-2533324; 303052230504K27030219-61412-2533524 |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  | CONTRATO |  | IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,951, 926.28 IVA INCLUIDO |  |
| CONTRATO No.: |  | DCSyCOP/IRE/FIII 105/2024 |  | FECHA: | 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |
| CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO No : |  | DCSyCOP/IRE/FIII 105/CM-01/2024 |  | FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: |  | 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 |  | FECHA DE TERMINACIÓN: | 10 DE ENERO DEL 2025 |
| METAS INICIALES: |  | 525.96 ML |  | METAS ALCANZADAS: | 520.31 ML |
| BENEFICIARIOS: |  | 391 PERSONAS |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: |  | SE REALIZARON LAS SIGUIENTE PARTIDAS: AGUA POTABLE: PRELIMINARES, EXCAVACIONES, TUBERIA Y FONTANERIA, ATRAQUES Y CONEXIONES, RELLENOS Y COMPACTADOS, REPOSICIONES, LIMPIEZAS Y ACARREOS Y EXTRAORDINARIOS. |  |  |  |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 1,951, 926.28 | $ 1,951, 926.28 | $ 0.00 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 1,951, 926.28 | $ 1,951, 926.28 | $ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________________________ ARQ. LUIS CABRERA VAZQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |  | _________________________________ ING. GIOVANNI CHÁVEZ DANIEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |
| _________________________________ ARQ. AURORA REYES BAUTISTA RESIDENTE DE OBRA RECIBE LA OBRA: POR EL COMITÉ DE OBRA UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBRA |  |  |
| _________________________________ C. MARIA ALEJANDRINA SUSANA LOPEZ LUIS PRESIDENTA |  | _________________________________ C. MARIA DEL CARMEN HERRERA OVALLE SECRETARIA |

_________________________________

C. NANCY VICTORIA JIMENEZ NOGALES

VOCAL 1