EN LA CALLE 21 DE SEPTIEMBRE, DE LA COLONIA AMPLIACION SAN JUAN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA “BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.”, EL C. JAVIER BARZALOBRE ROSALES EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC; MARGARITA ELENA GÓMEZ MARTÍNEZ, LIZBETH RUBÍ PABLO GALÁN Y HORTENCIA OSORIO RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y TESORERA ,INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, COLONIA AMPLIACION SAN JUAN, DE LA CALLE 21 DE SEPTIEMBRE, DEL TRAMO CALLE MONTE CRISTO A AVENIDA VALERIO TRUJANO.”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 019 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD | 0901 | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 . FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | 2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.2.1. URBANIZACIÓN |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | FISMDF/014/2022 | FECHA: | 30 DE JUNIO DE 2022 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K25040502-61412-2533322 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO | IMPORTE AUTORIZADO: | $ 1,119,898.13 |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 014/2022 | FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022 |
| No. DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO | DCSyCOP/FIII 014/CD/2022 FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| No. DE CONVENIO MODIFICATORIO | DCSyCOP/FIII 014/CM-1/2022 DE FECHA:27 DE ENERO DE 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 06 DE DICIEMBRE DE 2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 03 DE FEBRERO DE 2023 |
| METAS INICIALES: | 739.20 M2 | METAS ALCANZADAS: | 730.17 M2 |
| BENEFICIARIOS: | 111 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, CORTE CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA O MINIEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO III, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO ROCA,AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR, RENIVELACION DE POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO A DOS MANOS EN Y FRANJAS PEATONALES,LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO. |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACION MUNICIPAL | $ 1,050,587.41 | $ 874,698.10 | $ 175,889.31 |
| OTROS |  |  |  |
| TOTAL | $ 1,050,587.41 | $ 874,698.10 | $ 175,889.31 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. JAVIER BARZALOBRE ROSALES EN SU CARÁCTER DE: ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA: “BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.”, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:20 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | “BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.” |
| REPRESENTANTE : | C. JAVIER BARZALOBRE ROSALES |
| CARGO : | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C. : | BPA160718PB8 |
| DIRECCIÓN: | 2ª PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA LOTE 3, SAN TIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC , OAXACA, C.P. 68264 |

____________________________________________________ “BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.” C. JAVIER BARZALOBRE ROSALES ADMINISTRADOR UNICO

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| _____________________________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| ____________________________________ ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| _________________________________________ C. MARGARITA ELENA GÓMEZ MARTÍNEZ. PRESIDENTA |  | ______________________________________ C LIZBETH RUBÍ PABLO GALÁN. SECRETARIA |
| _________________________________________ C. HORTENCIA OSORIO RAMÍREZ. TESORERA |