EN LA CALLE JORULLO, COLONIA VOLCANES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 04 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. MIGUEL BLANCAS REYES EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES SUPERVISADAS PERSONALMENTE, S.A. DE C.V."; LOS C.C. A. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, COLONIA VOLCANES, CALLE JORULLO ENTRE RÍO QUIOTEPEC Y PRIVADA DE TANCÍTARO”.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN:** | **No.** | **NOMBRE** | |
| **ESTADO:** | 020 |  | OAXACA |
| **REGION:** | 008 |  | VALLES CENTRALES |
| **DISTRITO:** | 19 |  | CENTRO |
| **MUNICIPIO:** | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |
| **LOCALIDAD:** | 0401 |  | AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES** | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | | |
| **FONDO:** | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" | | |
| **FINALIDAD:** | 2.- DESARROLLO SOCIAL | | |
| **FUNCIÓN:** | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL | | |
| **SUB-FUNCIÓN:** | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | |
| **OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:** | FISMDF/068/2022 | **DE FECHA:** | 20 DE JULIO DE 2022 |
| **CONVENIO DE DIFERIMIENTO No:** | DCSyCOP/FIII 068/CD/2022 | **DE FECHA:** | 1 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **CONVENIO MODIFICATORIO No:** | DCSyCOP/FIII 068/CM-01/2022 | **DE FECHA:** | 15 DE FEBRERO DE 2023 |
|  |  | **IMPORTE AUTORIZADO:** | $ 787,222.10 |
| **CLAVE PRESUPUESTAL No.:** | 30305-2130504K26020105-61412-2533322 |  |  |
| **MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** | CONTRATO |  |  |
| **CONTRATO No.:** | DCSyCOP/FIII 068/2022 | **DE FECHA:** | 31 DE OCTUBRE DE 2022 |
| **FECHA DE INICIO REAL:** | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 16 DE FEBRERO DE 2023 |
| **METAS INICIALES:** | 55.38 ML | **METAS ALCANZADAS:** | 49.15 ML |
| **BENEFICIARIOS:** | 50 PERSONAS |  |  |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, ALBAÑILERÍA, TUBERÍAS, RELLENOS Y COMPACTADOS Y LIMPIEZA Y ACARREOS. | | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTRUCTURA FINANCIERA** | | | | | |
| **APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS** | | **IMPORTE CONTRATADO** | | **IMPORTE EJERCIDO** | **SALDO** |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | |  | $ 730,301.18 | $ 698,329.52 | $ 31,971.66 |
| APORTACIÓN ESTATAL | |  |  |  |  |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO | |  |  |  |  |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | |  |  |  |  |
| OTROS | |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  | **$ 730,301.18** | **$ 698.329.52** | **$ 31.971.66** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. MIGUEL BLANCAS REYES EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES SUPERVISADAS PERSONALMENTE, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13.45 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
| CONTRATISTA: | CONSTRUCCIONES SUPERVISADAS PERSONALMENTE, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. MIGUEL BLANCAS REYES |
| CARGO: | APODERADO LEGAL |
| R.F.C. | CSP140526P42 |
| DOMICILIO: | CALLE ALDAMA No. 1, COL. CENTRO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA C.P. 71232 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. MIGUEL BLANCAS REYES

APODERADO LEGAL

CONSTRUCCIONES SUPERVISADAS PERSONALMENTE, S.A. DE C.V.

**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Y MANTENIMIENTO

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR  JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  DE OBRA CONTRATADA | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA  RESIDENTE DE OBRA |
| **POR EL COMITÉ DE OBRA** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  C. JUAN ANTONIO CRUZ  PRESIDENTE | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  C. FORTINO FABIAN FERIA  SECRETARIO |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  C. MARELENE AZALEA GONZÁLEZ CRUZ  TESORERA | |