EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. MIGUEL BLANCAS REYES EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES SUPERVISADAS PERSONALMENTE, S.A. DE C.V.”; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. NATHALIE CRUZ MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS C.C.. EFRAIN BAUTISTA YESCAS, DAMIÁN ALDAZ FLORES, REYNALDA ZACARIAS MESTAS Y ERIK SANTIAGO HERNANDES EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, TSORERO Y VOCAL DEL CAMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE, SE LLEVA A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, COLONIA AMPLIACIÓN JARDÍN ENTRE CARRETERA A SAN LUIS BELTRÁN Y CUARTA PRIVADA DE HORTENSIAS.”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN:** | **No.** | | **NOMBRE** | | | |
| **ESTADO:** | 020 | |  | OAXACA | | |
| **REGION:** | 008 | |  | VALLES CENTRALES | | |
| **DISTRITO:** | 19 | |  | CENTRO | | |
| **MUNICIPIO:** | 067 | |  | OAXACA DE JUÁREZ | | |
| **LOCALIDAD:** | 0401 | |  | AGENCIA MUNICIPAL DONAJÍ | | |
| **DATOS GENERALES** | | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | | | | | |
| **FONDO:** | | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" | | | | | |
| **FINALIDAD:** | | 2.- DESARROLLO SOCIAL | | | | | |
| **FUNCIÓN:** | | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. | | | | | |
| **SUB-FUNCIÓN:** | | 2.2.1.- URBANIZACIÓN. | | | | | |
| **OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:** | | FISMDF/074/2022 | | | **DE FECHA:** | 29 DE JULIO DE 2022 | |
| **CLAVE PRESUPUESTAL No.:** | | 30305-2210504K25040144-61412-2533322 | | | **IMPORTE AUTORIZADO:** | $1,259,973.38 | |
| **MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** | | CONTRATO | | |  |  | |
| **CONTRATO No.:** | | DCSyCOP/FIII 074/2022 | | | **DE FECHA:** | 31 DE OCTUBRE DE 2022 | |
| **FECHA DE INICIO:** | | 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 02 DE ENERO DE 2023 | |
| **CONVENIO DE DIFERIMIENTO** | | DCSyCOP/FIII 074/CD/2022 | | | **DE FECHA:** | 13 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| **CONVENIO MODIFICATORIO No.:** | | DCSyCOP/FIII 074/CMP/2022 | | | **DE FECHA:** | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| **FECHA DE INICIO REAL:** | | 14 DE DICIEMBRE DE 2023 | | | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 26 DE FEBRERO DE 2023 | |
| **METAS INICIALES:** | | 1,009.65 M2 | | | **METAS ALCANZADAS:** | 1015.25 M2 | |
| **BENEFICIARIOS:** | | 909 PERSONAS | | |  |  | |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** | | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSAS DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. PASO PEATONAL, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, RENIVELACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO, PINTURA EN FRANJAS PEATONALES, LIMPIEZA Y ACARREO. | | | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTRUCTURA FINANCIERA** | | | | | |
| **APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS** | | **IMPORTE CONTRATADO** | | **IMPORTE EJERCIDO** | **SALDO** |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | |  | $ 1,259,973.38 | $ 1,259,973.38 | $ - |
| APORTACIÓN ESTATAL | |  |  |  |  |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO | |  |  |  |  |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | |  |  |  |  |
| OTROS | |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  | **$ 1,259,973.38** | **$ 1,259,973.38** | **$ -** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. MIGUEL BLANCAS REYES EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES SUPERVISADAS PERSONALMENTE, S.A. DE C.V.”, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 17:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
| CONTRATISTA: | CONSTRUCCIONES SUPERVISADAS PERSONALMENTE, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. MIGUEL BLANCAS REYES. |
| CARGO: | APODERADO LEGAL |
| R.F.C. | CSP140526P42 |
| DOMICILIO: | CALLE ALDAMA No. 1, COL. CENTRO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA. CP. 71233. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. MIGUEL BLANCAS REYES.

APODERADO LEGAL

CONSTRUCCIONES SUPERVISADAS PERSONALMENTE, S.A. DE C.V.

**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ARQ. NATHALIE CRUZ MARTÍNEZ

RESIDENTE DE OBRA

**POR EL COMITÉ DE OBRA:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. ERICK SANTIAGO HERNÁNDEZ.

VOCAL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. EFRAÍN BAUTISTA YESCAS.

PRESIDENTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. DAMIÁN ALDAZ FLORES.

SECRETARIO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. REYNALDA ZACARIAS MESTAS.

TESORERO

LAS FIRMAS PRESENTES CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA **“**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, COLONIA AMPLIACIÓN JARDÍN ENTRE CARRETERA A SAN LUIS BELTRÁN Y CUARTA PRIVADA DE HORTENSIAS.”