## RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

**FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”**

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

EN LA CALLE PIPILA, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA **C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ** EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "**CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V.";** LOS **CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ.** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS **CC. EFRAÍN CRUZ ARELLANES, SUSANA CHAVEZ HERNÁNDEZ Y MOISES EFRAÍN HERNANDEZ MALDONADO** EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE PIPILA".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN:** | **No.** | **NOMBRE** |
| **ESTADO:** | 020 | OAXACA |
| **REGION:** | 008 | VALLES CENTRALES |
| **DISTRITO:** | 19 | CENTRO |
| **MUNICIPIO:** | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| **LOCALIDAD:** | 1201 | AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **DATOS GENERALES** |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA ELEJERCICIO FISCAL 2022 |
| **FONDO:** | III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" |
| **FINALIDAD:** | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |
| **FUNCIÓN:** | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |
| **SUB-FUNCIÓN:** | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |  |  |
| **OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:** | FISMDF/071/2022 | **DE FECHA:** | 29 DE JULIO DEL 2022 |
| **CONVENIO MODIFICATORIO No.** | DCSyCOP/FIII 071/CM-01/2022 | **DE FECHA:** | 27 DE FEBRERO DE 2023 |
| **CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No:** |   DCSyCOP/FIII 071/CD/2022 | **DE FECHA:**  |  28 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **CLAVE PRESUPUESTAL No.:** | 30305-2210504K25040141-61412-2533322 | **IMPORTE AUTORIZADO:** | $2,480,987.86 |
| **MODALIDAD DE EJECUCION:** | CONTRATO |  |  |
| **CONTRATO No.:** | DCSYCOP/FIII 071/2022 | **DE FECHA:** | 31 DE OCTUBRE DEL 2022 |
| **FECHA DE INICIO REAL:** | 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 02 DE MARZO DEL 2023 |
| **METAS INICIALES AGEB O806:** | 1,303.76 M2 | **METAS ALCANZADAS:** | 1,295.78 M2 |
| **METAS INICIALES AGEB O810:** | 285.73 M2 | **METAS ALCANZADAS:** | 357.20 M2 |
| **BENEFICIARIOS AGEB O806:** | 1,245 PERSONAS |  | 403.67 M2 |
| **BENEFICIARIOS AGEB O810:** | 318 PERSONAS |  | 403.67 M2 |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGEB 0806 DE 1,295.78 M2 EN CALLE PIPILA, REALIZANDOSE LAS SIGUIENTES PARTIDAS, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS , TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, CORTE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS, PASO PEATONAL ELABORADO CON CONCRETO HIDRAULICO RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 CMS ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. EN LA AGEB 0810 DE 357.20 M2 EN CALLE PIPILA, REALIZANDOSE LAS SIGUIENTES PARTIDAS, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS , TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, CORTE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS, PASO PEATONAL ELABORADO CON CONCRETO HIDRAULICO RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 CMS ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.  |

## RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES

**FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”**

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

|  |
| --- |
| **ESTRUCTURA FINANCIERA** |
| **APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS** | **IMPORTE CONTRATADO** | **IMPORTE EJERCIDO** | **SALDO** |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 2,408,692.74 | $ 2,408,692.74 | $ - |
| APORTACIÓN ESTATAL |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS |
| OTROS |
| **TOTAL** |  **$2,408,692.74** | **$2,408,692.74** | **$ -** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA " CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 15:20 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

# ENTREGA LA OBRA:

|  |  |
| --- | --- |
| CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ |
| CARGO: | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C. | CMP180119SZ2 |
| DOMICILIO: | CALLE FEDERICO ORTIZ ARMENGOL NO. 202 INT. LT DEP.1 COLONIA LA RESOLANA OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.C.P. 68050. |

 C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ

 ADMINISTRADOR UNICO

 CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES

 DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.

|  |
| --- |
| **RECIBE LA OBRA:** |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** |

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

C. ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ. RESIDENTE DE OBRA

# POR EL COMITÉ DE OBRA

 C. EFRAÍN CRUZ ARELLANES

 PRESIDENTE

 C. SUSANA CHÁVEZ HERNÁNDEZ.

 SECRETARIA

 C. MOISES EFRAIN HERNÁNDEZ MALDONADO

 VOCAL