## RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

**FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”**

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA, COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL **C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FISICA**"; LOS **CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ.** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS **CC. LORENA JEANETT ANTONIO LÓPEZ, ISABEL LUNA PÉREZ Y LAURO PÉREZ CRUZ** EN SU CARACTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, COLONIA LINDA VISTA, CALLE BAJA CALIFORNIA".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN:** | **No.** | **NOMBRE** |
| **ESTADO:** | 020 | OAXACA |
| **REGION:** | 008 | VALLES CENTRALES |
| **DISTRITO:** | 19 | CENTRO |
| **MUNICIPIO:** | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| **LOCALIDAD:** | 1201 | AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES** | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL  EJERCICIO FISCAL 2022 | | |
| **FONDO:** | III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" | | |
| **FINALIDAD:** | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |
| **FUNCIÓN:** | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |
| **SUB-FUNCIÓN:** | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |  |  |
| **OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:** | FISMDF/039/2022 | **DE FECHA:** | 29 DE JULIO DEL 2022 |
| **CONVENIO MODIFICATORIO No.** | DCSyCOP/FIII 039/CM-01/2022 | **DE FECHA:** | 03 DE FEBRERO DE 2023 |
| **CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No:** | DCSyCOP/FIII 039/CD/2022 | **DE FECHA:** | 06 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **CLAVE PRESUPUESTAL No.:** | 30305-2210504K25040127-61412-2533322 | **IMPORTE AUTORIZADO:** | $1,978,153.53 |
| **MODALIDAD DE EJECUCION:** | CONTRATO |  |  |
| **CONTRATO No.:** | DCSyCOP/FIII 039/2022 | **DE FECHA:** | 31 DE OCTUBRE DEL 2022 |
| **FECHA DE INICIO REAL:** | 23 DE DICIEMBRE DEL 2022 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 02 DE MARZO DEL 2023 |
| **METAS INICIALES AGEB 0810:** | 581.63 M2 | **METAS ALCANZADAS:** | 602.78 M2 |
| **METAS INICIALES AGEB 1950:** | 581.63 M2 | **METAS ALCANZADAS:** | 602.78 M2 |
| **BENEFICIARIOS AGEB 0810:** | 191 PERSONAS | | |
| **BENEFICIARIOS AGEB 1950:** | 191 PERSONAS | | |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGEB 0810 DE 602.78 M2 CALLE BAJA CALIFORNIA, REALIZANDOSE LAS SIGUIENTES PARTIDAS, LIMPIEZA , TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO,DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS, PODA SANITARIA DE ARBOL DE 2 A 4 MTS DE ALTURA, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO ROCA, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 CMS ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL, RENIVELACIÓN DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y CORTE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGEB 1950 DE 602.78 M2 CALLE BAJA CALIFORNIA, REALIZANDOSE LAS SIGUIENTES PARTIDAS .- LIMPIEZA , TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO,DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO ROCA, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 CMS ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y CORTE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III. | | |

## RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES

**FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”**

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESTRUCTURA FINANCIERA** | | | |
| **APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS** | **IMPORTE CONTRATADO** | **IMPORTE EJERCIDO** | **SALDO** |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 1,953,748.19 | $ 1,953,748.19 | $ - |
| APORTACIÓN ESTATAL |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS |
| OTROS |
| **TOTAL** | **$1,953,748.19** | **$1,953,748.19** | **$ -** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 09:15 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

# ENTREGA LA OBRA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONTRATISTA: | C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA. | C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA. |
| REPRESENTANTE: | C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA | C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA |
| CARGO: | PERSONA FISICA | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C. | MORU830425EI9 | ING. VICTOR MANUEL PACHECO GAMBOA |
| DOMICILIO: | CALLE INDEPENDENCIA NO. 79, SAN PABLO VILLA DE MITLA, OAXACA, C.P. 70430 | CALLE MARTIRES DEL 68 No. 15 INT. 1, COL. LA PROVIDENCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA,  C.P. 69007 |

C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ,

PERSONA FÍSICA

|  |
| --- |
| **RECIBE LA OBRA:** |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** |

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

C. ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ. RESIDENTE DE OBRA

# POR EL COMITÉ DE OBRA

C. LORENA JEANETT ANTONIO LÓPEZ

PRESIDENTE

C. ISABEL LUNA PÉREZ.

SECRETARIO

C. LAURO PÉREZ CRUZ

VOCAL