## RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

**FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”**

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

EN LA CALLE MIXTECAS, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 17 :35 HORAS DEL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA **C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ** EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "**CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V.";** LOS **CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ.** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS **CC. PATROCINIO HERNANDEZ CURIEL, CESAR MISAEL HERNANDEZ GARCIA, JOSE MANUEL ZURITA SANCHEZ** EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA MONTE ALBAN, CALLE MIXTECAS".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN:** | **No.** | **NOMBRE** |
| **ESTADO:** | 020 | OAXACA |
| **REGION:** | 008 | VALLES CENTRALES |
| **DISTRITO:** | 19 | CENTRO |
| **MUNICIPIO:** | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| **LOCALIDAD:** | 1101 | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN AMRTIN MEXICAPAM |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES** | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL  EJERCICIO FISCAL 2022 | | |
| **FONDO:** | III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" | | |
| **FINALIDAD:** | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |
| **FUNCIÓN:** | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |
| **SUB-FUNCIÓN:** | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |  |  |
| **OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:** | FISMDF/060/2022 | **DE FECHA:** | 29 DE JULIO DEL 2022 |
| **CONVENIO MODIFICATORIO No.** | DCSyCOP/FIII 060/CM-01/2022 | **DE FECHA:** | 03 DE FEBRERO DE 2023 |
| **CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No:** | DCSyCOP/FIII 060/CD/2022 | **DE FECHA:** | 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **CLAVE PRESUPUESTAL No.:** | 30305-2210504K25040504-61412-2533322 | **IMPORTE AUTORIZADO:** | $ 1,329,623.64 |
| **MODALIDAD DE EJECUCION:** | CONTRATO |  |  |
| **CONTRATO No.:** | DCSYCOP/FIII 060/2022 | **DE FECHA:** | 31 DE OCTUBRE DEL 2022 |
| **FECHA DE INICIO REAL:** | 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 11 DE FEBRERO DEL 2023 |
| **METAS INICIALES:** | 253.67 M3 | **METAS ALCANZADAS:** | 181.03 M3 |
| **BENEFICIARIOS:** | 208 PERSONAS | | |  | 403.67 M2 |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCION DE 181.03 M3 DE MURO DE CONTENCIÓN REALIZANDOSE LAS SIGUIENTES PARTIDAS, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, TALA DE ARBOL DE 8MTS DE ALTURA, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 2.00 MTS, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III DE 2.01 A 4.00 MTS, EXCAVACION EN ROCA,PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO, MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA JUNTEADA CON MORTERO, SUMINISITRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE RIO COMO FILRO DE 3/4” A 1/2” DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENES, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO Y ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. | | |

## RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES

**FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”**

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESTRUCTURA FINANCIERA** | | | |
| **APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS** | **IMPORTE CONTRATADO** | **IMPORTE EJERCIDO** | **SALDO** |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 1,290,886.76 | $ 951,556.50 | $ 339,330.26 |
| APORTACIÓN ESTATAL |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS |
| OTROS |
| **TOTAL** | **$ 1,290,886.76** | **$951,556.50** | **$339,330.26 -** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA " CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 17:50 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

# ENTREGA LA OBRA:

|  |  |
| --- | --- |
| CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ |
| CARGO: | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C. | CMP180119SZ2 |
| DOMICILIO: | CALLE FEDERICO ORTIZ ARMENGOL NO. 202 INT. LT DEP.1 COLONIA LA RESOLANA OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.C.P. 68050. |

C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ

ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES

DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.

|  |
| --- |
| **RECIBE LA OBRA:** |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** |

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

C. ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ. RESIDENTE DE OBRA

# POR EL COMITÉ DE OBRA

C. PATROCINIO HERNANDEZ CURIEL

PRESIDENTEC.

C.CESAR MISAEL HERNADEZ GARCIA.

SECRETARIO

C. JOSE MANUEL ZURITA SANCHEZ

VOCAL