EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA, DE LA COLONIA EJIDAL AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA “CONSORCIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARVUT, S.A. DE C.V.”, EL C. SAUL CRUZ PRUDENCIO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC; JUAN LUIS MARTINEZ HERNÁNDEZ, PABLO LOPEZ LOPEZ Y SERAFIN REYES LOPEZ , EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO,INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM, COLONIA EJIDAL CALLE MACEDONIO ALCALA.”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 019 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD | 1101 | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 . FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | 2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.2.1. URBANIZACIÓN |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | FISMDF/048/2022 | FECHA: | 29 DE JULIO DE 2022 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K25040502-61412-2533322 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO | IMPORTE AUTORIZADO: | $ 468,862.65 |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 048/2022 | FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022 |
| No. DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO | DCSyCOP/FIII 048/CD/2022 FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 27 DE ENERO DE 2023 |
| METAS INICIALES: | 106.89 M3 | METAS ALCANZADAS: | 110.05 M3 |
| BENEFICIARIOS: | 77 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DESMONTE CON MEDIOS MANUALES DE TERRENO NATURAL, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F¨C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, MAMPOSTERÍA DE 3ª.DE PIEDRA CANTERA, RELLENOS Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS BAILARINA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO. |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACION MUNICIPAL | $ 444,774.64 | $ 421,825.73 | $ 22,948.91 |
| OTROS |  |  |  |
| TOTAL | $ 444,774.64 | $ 421,825.73 | $ 22,948.91 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. SAUL CRUZ PRUDENCIO EN SU CARÁCTER DE: ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA: “CONSORCIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARVUT, S.A. DE C.V.”, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:20 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | “CONSORCIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARVUT, S.A. DE C.V.” |
| REPRESENTANTE : | C. SAUL CRUZ PRUDENCIO |
| CARGO : | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C. : | CIA170828KN4 |
| DIRECCIÓN: | CALLE 21 DE MARZO No. 132 INT. LOTE 2, COL. GUELATAO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71228 |

____________________________________________________ “CONSORCIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARVUT, S.A. DE C.V.” C. SAUL CRUZ PRUDENCIO ADMINISTRADOR UNICO

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| _____________________________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| ____________________________________ ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| _________________________________________ C JUAN LUIS MARTINEZ HERNÁNDEZ.. PRESIDENTE |  | ______________________________________ C. PABLO LOPEZ LOPEZ . SECRETARIO |
| _________________________________________ C. SERAFIN REYES LOPEZ . TESORERO |