REUNIDOS EN LA PRIVADA ALFONSO PEREZ GASGA PERTENECIENTE AL BARRIO DEL EXMARQUESADO, CABECERA MUNICIPAL; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2023, EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ARIZPE VELARDE, S.A DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE,  INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL BARRIO EX-MARQUESADO CALLEJÓN ALFONSO PÉREZ GASGA, BARRIO EXMARQUESADO”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 0001 | CABECERA MUNICIPAL |

| D A T O S G E N E R A L E S |
| --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |
| FONDO: | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE |
| SUBFUNCIÓN: | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | FISMDF/037/2022 | FECHA: 29 DE JULIO DE 2022. |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2130504K26020004-61412-2533322 | IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,912,330.73 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 037/2022 | FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022. |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO No.: | DCSyCOP/FIII 037/CD/2022 | FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| PERIODO DIFERIDO DE EJECUCIÓN: | DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 19 DE FEBRERO DEL 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022. | FECHA DE TERMINACIÒN: 19 DE FEBRERO DEL 2023. |
| METAS INICIALES: | 119.86 M | METAS ALCANZADAS: 68.74 M |
| BENEFICIARIOS: | 108 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN: DESPALME DE TERRENO A MANO, PODA SANITARIA DE ÁRBOL, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIÓN DE MUROS, DEZASOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, CORTE A MANO EN MATERIAL TIPO II, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, LOSA DE CONCRETO ARMADO CON UN ESPESOR DE 15 CM, CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PARA AGUA PLUVIALES, CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CON MURO DE 0.85 M. Y LOSA BASE DE 1.60 M. CONCRETO ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR, CLAFLAN DE CONCRETO F’C=150 KG/CM2, FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, SUMINISTRO DE LAMAPARAS SOLAR CON TECNOLOGIA LED MAXIMO RENDIMIENTO LUMINICO, EMPEDRADO DE PIERA BOLA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA. |

| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |
| --- |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | $ 1,900,540.98 | $ 1,864,636.42 | $ 35,904.56 |
| PROGRAMA FEDERAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 1,900,540.98 | $ 1,864,636.42 | $ 35,904.56 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ LUCAS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ARIZPE VELARDE, S.A DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:20 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ARIZPE VELARDE, S.A DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ LUCAS |
| CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO |
| R.F.C.: | GCA1011193R1 |
| DIRECCIÓN: | CALLE INDEPENDENCIA No. 12 A, COL. CENTRO, SOLEDAD ETLA, OAXACA. C.P. 68250 |

___________________________________ C. CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ LUCAS GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ARIZPE VELARDE, S.A DE C.V. ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE LA OBRA:

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

| _____________________________ C. OLGA EUGENIA BAUTISTA PRESIDENTE | _____________________________ C. EMMA LÓPEZ VÁZQUEZ SECRETARIA |
| --- | --- |
| _____________________________ C. SERGIO MATADAMAS CUEVAS VOCAL | _____________________________ C. ALFREDO CRUZ SÁNCHEZ VOCAL |

# Text boxes

*

_____________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

___________________________________

ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES

RESIDENTE DE OBRA