REUNIDOS EN LA CALLE VILLA DEL MAR EN LA COLONIA LIBERTAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS __________ HORAS DEL DÍA ________ DE ____________________ DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA “INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.”, EL C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LIBERTAD CALLE VILLA DEL MAR.”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 001 | CABECERA MUNICIPAL |

| D A T O S G E N E R A L E S |
| --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |
| FONDO: | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.1.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBFUNCIÓN: | 2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | FISMDF/027/2022 | FECHA: 29 DE JULIO DEL 2022 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2230501K16040105-61412-2533322 | IMPORTE AUTORIZADO: $ 653,183.41 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 027/2022 | FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022 |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: | DCSyCOP/FIII 027/CD/2022 | FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| PERIODO DE EJECUCIÓN DIFERIDO: | DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 05 DE FEBRERO DEL 2023 |
| No. OFICIO DE SUSPENSION: | DOPyM/DCOC/2018/2022 | FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2022. |
| No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA | DOPyM/DCOC/0439/2022 | FECHA: 25 DE ENERO DEL 2023. |
| PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION: | DEL 26 DE ENERO DEL 2023 AL 26 DE MARZO DEL 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 26 DE ENERO DEL 2023 | FECHA DE TERMINACIÒN: 10 DE MARZO DE 2023 |
| METAS INICIALES: | 301.13 ML | METAS ALCANZADAS: 275.78 ML |
| BENEFICIARIOS: | 272 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICA DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR; RETIRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, ASBESTO, PVC HIDRAULICO EN UN RANGO DE DIAMETRO DE 2” A 6”; RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA ½” (13 MM) SIN RECUPERACION DE MATERIAL; EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS.; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE,; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC RD-26 DE 76 MM (3”) DE DIAMETRO; ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F´C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO (19 MM) ¾”; MODULO DE ALIMENTACION HIDRAULICA DOMICILIARIA, INSERTADA A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO; LIMPIEZA GENERAL; ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA MANO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | $ 653,183.41 | $ 623,238.54 | $ 29,944.87 |
| PROGRAMA FEDERAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 653,183.41 | $ 623,238.54 | $ 29,944.87 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: “INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.”, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS _______ HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE : | C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA |
| CARGO : | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C. : | IAI160808Q3A |
| DIRECCIÓN: | CARRETERA INTERNACIONAL KM 5.5, COL. EUCALIPTOS, PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68274. |

_______________________________________________ INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA ADMINISTRADOR UNICO

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| _____________________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| ____________________________________ ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ARQ. AURORA REYES BAUTISTA RESIDENTE DE OBRA |