REUNIDOS EN LA CALLE VILLA DEL MAR EN LA COLONIA LIBERTAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS _______ HORAS DEL DÍA ______ DE __________________ DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA “INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.”, EL C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. ANTONIO MARTINEZ RUIZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LIBERTAD CALLE VILLA DEL MAR.”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 001 | CABECERA MUNICIPAL |

| D A T O S G E N E R A L E S |
| --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |
| FONDO: | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| SUBFUNCIÓN: | 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | FISMDF/069/2022 | FECHA: 29 DE JULIO DEL 2022 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2130504K26010115-61412-2533322 | IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,058,395.50 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 069/2022 | FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022 |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO: | DCSyCOP/FIII 069/CD/2022 | FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| PERIODO DE EJECUCIÓN DIFERIDO: | DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 05 DE FEBRERO DEL 2023 |
| APROBACION DE MOD. PRESUP: | TM/MP/DPRF/0322022 | FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO: | DCSyCOP/FIII 069/CMP/2022 | FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| PERIODO DE EJECUCIÓN AMPLIADO: | DEL 06 DE FEBRERO DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2023 | IMPORTE AUTORIZADO: $ 246,438.84 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 | FECHA DE TERMINACIÒN: 20 DE FEBRERO DEL 2023. |
| METAS INICIALES: | 280.29 ML | METAS ALCANZADAS: 275.78 ML |
| BENEFICIARIOS: | 253 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6” (15 CMS); DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJILLA PLUVIAL; EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS.; EXCAVACIÓN A MAQUINA TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 2.01 A 4.00 MTS.; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TEUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE,; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÈTICO DE 20 CM (8”); MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “A” A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD; INTERCONEXIÓN DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8” A 24” (20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO; RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL MEJORADO; LIMPIEZA GENERAL; ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA MANO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | $ 1,250,196.36 | $ 1,250,196.36 | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 1,250,196.36 | $ 1,250,196.36 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: “INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.”, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS _______ HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE : | C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA |
| CARGO : | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C. : | IAI160808Q3A |
| DIRECCIÓN: | CARRETERA INTERNACIONAL KM 5.5, COL. EUCALIPTOS, PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68274. |

_______________________________________________ INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA ADMINISTRADOR UNICO

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| _____________________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| ____________________________________ ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ARQ. ANTONIO MARTINEZ RUIZ RESIDENTE DE OBRA |