REUNIDOS EN LA CALLE VILLA DEL MAR, COLONIA LIBERTAD PERTENECIENTE A LA  CABECERA MUNICIPAL; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MARZO DEL 2023, EMPRESA: INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LIBERTAD CALLE VILLA DEL MAR”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 0001 | CABACERA MUNICIPAL |

| D A T O S G E N E R A L E S |
| --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |
| FONDO: | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBFUNCIÓN: | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | FISMDF/072/2022 | FECHA: 29 DE JULIO DE 2022. |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K25040142-61412-2533322 | IMPORTE AUTORIZADO: $ 2,162,95.50 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 072/2022 | FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022. |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2022. |
| ACTA DE REINICIO DE OBRA | FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2023. |
| PERIODO DIFERIDO POR SUSPENSION: | DEL 20 DE FEBRERO DE 2023 AL 15 DE MARZO DE 2023 |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO No.: | DCSyCOP/FIII 072/CD/2022 | FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| PERIODO DIFERIDO DE EJECUCIÓN: | DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 05 DE FEBRERO DE 2023 |
| CONVENIO MODIFICATORIO No.: | DCSyCOP/FIII 072/CMP/2022 |
| FECHA DE CONVENIO: | 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 08 DE DICIEMBRE DE 2022 | FECHA DE TERMINACIÒN: 15 DE MARZO DEL 2023. |
| METAS INICIALES: | 1,685.60 M2 | METAS ALCANZADAS: 1,646.09 M2 |
| BENEFICIARIOS: | 270 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ASFALTICO CON MAQUINARIA, CORTE A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS, DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, PASO PEATONAL ELABORADO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL DE 0.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO. MISMA QUE INCLUYO EN LAS PARTIDAS: PRELIMINARES, CORTE Y TERRACERÍAS, PAVIMENTOS Y RENIVELACIONES Y LIMPIEZA Y ACARREOS. |

| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |
| --- |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | $ 2,162,095.50 | $ 2,162,095.50 | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 2,162,095.50 | $ 2,162,095.50 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. RICARDO FABIAN LUNA LARA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:55 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. RICARDO FABIAN LUNA LARA |
| CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO |
| R.F.C.: | IAI160808Q3A |
| DIRECCIÓN: | CARRETERA INTERNALCIONAL KM 5.5, COL. EUCALIPTOS, PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JÚAREZ, OAXACA. C.P. 68274 |

___________________________________ C. RICARDO FABIAN LUNA LARA INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE LA OBRA:

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

# Text boxes

_____________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

___________________________________

ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES

RESIDENTE DE OBRA