EN LA CALLE INDEPENDENCIA, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JAVIER BARZALOBRE ROSALES EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V."; LOS C.C. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE LA OBRA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA DE POLICÍA DE SAN LUIS BELTRÁN EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CAMINO REAL Y REVOLUCIÓN”.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN:** | **No.** | **NOMBRE** | |
| **ESTADO:** | 020 |  | OAXACA |
| **REGION:** | 008 |  | VALLES CENTRALES |
| **DISTRITO:** | 19 |  | CENTRO |
| **MUNICIPIO:** | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |
| **LOCALIDAD:** | 1001 |  | AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES** | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | | |
| **FONDO:** | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" | | |
| **FINALIDAD:** | 2.- DESARROLLO SOCIAL | | |
| **FUNCIÓN:** | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | |
| **SUB-FUNCIÓN:** | 2.2.1.- URBANIZACIÓN | | |
| **OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:** | FISMDF/034/2022 | **DE FECHA:** | 29 DE JULIO DE 2022 |
| **CONVENIO DE DIFERIMIENTO No:** | DCSyCOP/FIII 034/CD/2022 | **DE FECHA:** | 16 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **CONVENIO MODIFICATORIO No:** | DCSyCOP/FIII 034/CM-01/2022 | **DE FECHA:** | 08 DE MARZO DE 2022 |
| **CLAVE PRESUPUESTAL No.:** | 30305-2210504K25030005-61412-2533322 | **IMPORTE AUTORIZADO:** | $ 2’099,225.39 |
| **MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** | CONTRATO |  |  |
| **CONTRATO No.:** | DCSyCOP/FIII 034/2022 | **DE FECHA:** | 01 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **No. DE OFICIO DE SUSPENSIÓN:** | DOPyM/2220/2022 | **DE FECHA:** | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **No. DE OFICIO DE REINICIO:** | DOPym/0406/2023 | **DE FECHA:** | 24 DE ENERO DE 2023 |
| **FECHA DE INICIO REAL:** | 26 DE ENERO DE 2023 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 11 DE MARZO DE 2023 |
| **METAS INICIALES:** | 1,535.31 M² | **METAS ALCANZADAS:** | 1,539.70 M² |
| **BENEFICIARIOS:** | 195 PERSONAS |  |  |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EXISTENTE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HCO DE 15 CMS. DE ESPESOR, CORTE A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., RENIVELACION DE POZO DE VISITA Y REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRÁFICO APLICADO CON MICROESFERA, PARA FORMACIÓN DE MARIMBA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO. | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTRUCTURA FINANCIERA** | | | | | |
| **APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS** | | **IMPORTE CONTRATADO** | | **IMPORTE EJERCIDO** | **SALDO** |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | |  | $ 1’945.346.44 | $ 1’945,346.44 | $ 0.00 |
| APORTACIÓN ESTATAL | |  |  |  |  |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO | |  |  |  |  |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | |  |  |  |  |
| OTROS | |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  | **$ 1’945,346.44** | **$ 1’945,346.44** | **$ 0.00** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. JAVIER BARZALOBRE ROSALES EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
| CONTRATISTA: | BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. JAVIER BARZALOBRE ROSALES |
| CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO |
| R.F.C. | BPA160718PB8 |
| DOMICILIO: | 2ª PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA LOTE 3, SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC, OAXACA C.P. 68264. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. JAVIER BARZALOBRE ROSALES

ADMINISTRADOR ÚNICO

BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.

**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

**POR EL COMITÉ DE OBRA:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA

RESIDENTE DE OBRA