REUNIDOS EN LA CALLE 1ª PRIVADA DE VICENTE GUERRERO PERTENECIENTE A LA  AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 27 DE MARZO DEL 2023, EMPRESA: CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE,  INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. MARTHA XÓCHITL BETANZOS CERERO, JULIO CESAR GARCÍA ANTONIO, LEODEGARIA JUSTINA HERNÁNDEZ RAMOS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIO Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI EN LA 1ª PRIVADA DE VICENTE GUERRERO”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 0101 | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI |

| D A T O S G E N E R A L E S |
| --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |
| FONDO: | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBFUNCIÓN: | 2.2.3.- URBANIZACIÓN |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | FISMDF/023/2022 | FECHA: 21 DE JULIO DE 2022. |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K2504002161412 2533322 | IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,030,514.27 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 023/2022 | FECHA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022. |
| ACTA DE SUSPENSION | FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2022. |
| ACTA DE REINICIO DE OBRA | FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2022. |
| ACTA DE SUSPENSION | FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2022. |
| ACTA DE REINICIO DE OBRA | FECHA: 02 DE FEBRERO DE 2023. |
| PERIODO DIFERIDO POR SUSPENSION: | DEL 02 DE FEBRERO DEL 2023 AL 10 DE MARZO DEL 2023 |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO No.: | DCSyCOP/FIII 023/CD/2022 | FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| PERIODO DIFERIDO DE EJECUCIÓN: | DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 26 DE ENERO DEL 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 19 DE DICIEMBRE DEL 2022. | FECHA DE TERMINACIÒN: 03 DE MARZO DEL 2023. |
| METAS INICIALES: | 767.33 M2 | METAS ALCANZADAS: 908.10 M2 |
| BENEFICIARIOS: | 140 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, TERRACERIAS, CONSTRUCCIÓN DE 908.10 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2, DEMOLICIONES TERRACERIAS, LIMPIEZA Y ACARREOS. |

| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |
| --- |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | $ 1,012,416.88 | $ 1,012,416.88 | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 1,012,416.88 | $ 1,012,416.88 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. YETNALETZY MARTÍNEZ CASAOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. YETNALETZY MARTÍNEZ CASAOS |
| CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO |
| R.F.C.: | CAR1611296A8 |
| DIRECCIÓN: | CALLE PENSAMIENTOS NO. 501 INT. 6ª, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050 |

___________________________________ C. YETNALETZY MARTÍNEZ CASAOS CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V. ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE LA OBRA:

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

POR EL COMITÉ DE OBRA:

# Text boxes

*

_____________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

___________________________________

ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES

RESIDENTE DE OBRA

____________________________

C.  MARTHA XÓCHITL BETANZOS CERERO

PRESIDENTE

_____________________________

C. LEODEGARIA JUSTINA HERNÁNDEZ RAMOS

VOCAL

___________________________

C.  JULIO CESAR GARCIA ANTONIO.

SECRETARIO