REUNIDOS EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE LA SIERRA PERTENECIENTE A LA  AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2023, EMPRESA: CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE,  INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. CARINA MENDOZA SILVA, LUIS BARTOLO AQUINO VÁSQUEZ, SIMEÓN CURIEL ÁVILA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIO Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE LA SIERRA”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 0101 | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI |

| D A T O S G E N E R A L E S |
| --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |
| FONDO: | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBFUNCIÓN: | 2.2.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | FISMDF/032/2022 | FECHA: 29 DE JULIO DE 2022. |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2130504K26010008-61412-2533322 | IMPORTE AUTORIZADO: $ 501,526.72 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 032/2022 | FECHA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022. |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2022. |
| ACTA DE REINICIO DE OBRA | FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2022. |
| PERIODO DIFERIDO POR SUSPENSION: | DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 12 DE FEBRERO DEL 2023 |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO No.: | DCSyCOP/FIII 032/CD/2022 | FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| PERIODO DIFERIDO DE EJECUCIÓN: | DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 26 DE ENERO DEL 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 30 DE DICIEMBRE DEL 2022. | FECHA DE TERMINACIÒN: 12 DE FEBRERO DEL 2023. |
| METAS INICIALES: | 111.37 M | METAS ALCANZADAS: 107.38 M |
| BENEFICIARIOS: | 101 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON UNA LONGITUD DE 107.38 METROS, QUE CONSITIÓ EN LA LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN Y CAMA DE ARENA, POZOS E INTERCONEXIÓN, CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS Y CAMBIO DE MODULOS DE DESCARGA SANITARIAS, RELLENOS Y COMPACTADOS Y LIMPIEZA Y ACARREOS. |

| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |
| --- |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | $ 486,199.53 | $ 486,199.53 | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 486,199.53 | $ 486,199.53 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. YETNALETZY MARTÍNEZ CASAOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 18:50 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. YETNALETZY MARTÍNEZ CASAOS |
| CARGO: | ADMINISTRADOR ÚNICO |
| R.F.C.: | CAR1611296A8 |
| DIRECCIÓN: | CALLE PENSAMIENTOS NO. 501 INT. 6ª, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050 |

___________________________________ C. YETNALETZY MARTÍNEZ CASAOS CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V. ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE LA OBRA:

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

POR EL COMITÉ DE OBRA:

# Text boxes

*

_____________________________

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

____________________________________

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

___________________________________

ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES

RESIDENTE DE OBRA

____________________________

C.  CARINA MENDOZA SILVA

PRESIDENTA

_____________________________

C. SIMEÓN CURIEL ÁVILA

VOCAL

___________________________

C.  LUIS BARTOLO AQUINO VÁSQUEZ.

SECRETARIO