## RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

**FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”**

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

EN LA CALLE CASSIANO CONZATI, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 18 :45 HORAS DEL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA **C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE, ADMINISTRADORA UNICA DE LA EMPRESA “ INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V.** "; LOS **CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ.** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS **CC. ALEJANDRO LOPEZ SANCHEZ, ENRIQUE CRUZ CRUZ Y MARIA ISABEL LOPEZ HERNANDEZ,** EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, CALLE CASSIANO CONZATI".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN:** | **No.** | **NOMBRE** |
| **ESTADO:** | 020 | OAXACA |
| **REGION:** | 008 | VALLES CENTRALES |
| **DISTRITO:** | 19 | CENTRO |
| **MUNICIPIO:** | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| **LOCALIDAD:** | 1201 | AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **DATOS GENERALES** |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA ELEJERCICIO FISCAL 2022 |
| **FONDO:** | III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" |
| **FINALIDAD:** | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |
| **FUNCIÓN:** | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |
| **SUB-FUNCIÓN:** | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |  |  |
| **OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:** | FISMDF/053/2022 | **DE FECHA:** | 29 DE JULIO DEL 2022 |
| **CONVENIO MODIFICATORIO No.** | DCSyCOP/FIII 053/CMP/2022 | **DE FECHA:** 30 DE DICIEMBRE DE 2022 | MONTO: $ 153,504.53 |
| **CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No:** |  DCSyCOP/FIII 053/CD/2022 | **DE FECHA:**  |  13 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **CLAVE PRESUPUESTAL No.:** | 30305-2210504K25040133-61412-2533322 | **IMPORTE AUTORIZADO:** | $3,210,185.73 |
|  **MODALIDAD DE EJECUCION:** | CONTRATO |  |  |
| **CONTRATO No.:** | DCSyCOP/FIII 053/2022 | **DE FECHA:** | 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| **FECHA DE INICIO REAL:** | 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 02 DE MARZO DEL 2023 |
| **METAS INICIALES AGEB 0702:** | 1,320.66. M2 | **METAS ALCANZADAS:** | 1,449.50 M2 |
| **METAS INICIALES AGEB 0717:** | 953.93 M2 | **METAS ALCANZADAS:** | 865.90 M2 |
| **BENEFICIARIOS AGEB 0702:** | 200 PERSONAS |
| **BENEFICIARIOS AGEB 0717:** | 154 PERSONAS |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CASSIANO CONZATI AGEB 0702 CON UN TOTAL DE 1,449.50 M2, REALIZANDOSE LAS SIGUIENTES PARTIDAS, LIMPIEZA , TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, DERRIBO DE ARBOLES DE 0.31 A 0.60 DE DIAMETRO Y ALTURAS DE 6.01 A 10.00 MTS, CORTE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS, RENIVELACIÓN DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 CMS ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE,Y DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO.EN LA AGEB 0717 DE LA CALLE CASSIANO CONZATI SE REALIZO UN TOTAL DE 865.90 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDA:, LIMPIEZA , TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, CORTE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS, RENIVELACIÓN DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 CMS ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO. |

## RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES

**FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”**

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

|  |
| --- |
| **ESTRUCTURA FINANCIERA** |
| **APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS** | **IMPORTE CONTRATADO** | **IMPORTE EJERCIDO** | **SALDO** |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 3,210,185.73 | $ 3,210,185.73 | $ - |
| APORTACIÓN ESTATAL |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS |
| OTROS |
| **TOTAL** | **$ 3,210,185.73** | **$ 3,210,185.73** | **$ -** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA UNICA DE LA EMPRESA” INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 19:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

# ENTREGA LA OBRA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONTRATISTA: | “INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V.” | C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA. |
| REPRESENTANTE: | C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE. | C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA |
| CARGO: | ADMINISTRADORA UNICA. | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C. | ISV160429F93 | ING. VICTOR MANUEL PACHECO GAMBOA |
| DOMICILIO: | CALLE MARTIRES DEL 68 No.15 INT 1. COL. LA PROVIDENCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69007 | CALLE MARTIRES DEL 68 No. 15 INT. 1, COL. LA PROVIDENCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA,C.P. 69007 |

 C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE,

 “INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V.”

 ADMINISTRADORA UNICA.

|  |
| --- |
| **RECIBE LA OBRA:** |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** |

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

C. ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ. RESIDENTE DE OBRA

# POR EL COMITÉ DE OBRA

 C. ALEJANDRO LÓPEZ SÁNCHEZ

PRESIDENTE

 C. ENRIQUE CRUZ CRUZ.

 SECRETARIO

 C. MARIA ISABEL LOPEZ HERNANDEZ

 VOCAL

## RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

**FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”**

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

EN LA CALLE CASSIANO CONZATI, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 18 :45 HORAS DEL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA **C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE, ADMINISTRADORA UNICA DE LA EMPRESA “ INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V.** "; LOS **CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ.** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS **CC. ALEJANDRO LOPEZ SANCHEZ, ENRIQUE CRUZ CRUZ Y MARIA ISABEL LOPEZ HERNANDEZ,** EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, CALLE CASSIANO CONZATI".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN:** | **No.** | **NOMBRE** |
| **ESTADO:** | 020 | OAXACA |
| **REGION:** | 008 | VALLES CENTRALES |
| **DISTRITO:** | 19 | CENTRO |
| **MUNICIPIO:** | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| **LOCALIDAD:** | 1201 | AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **DATOS GENERALES** |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA ELEJERCICIO FISCAL 2022 |
| **FONDO:** | III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" |
| **FINALIDAD:** | 2.- DESARROLLO SOCIAL |  |  |
| **FUNCIÓN:** | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |  |  |
| **SUB-FUNCIÓN:** | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |  |  |
| **OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:** | FISMDF/053/2022 | **DE FECHA:** | 29 DE JULIO DEL 2022 |
| **CONVENIO MODIFICATORIO No.** | DCSyCOP/FIII 053/CMP/2022 | **DE FECHA:** 30 DE DICIEMBRE DE 2022 | MONTO: $ 153,504.53 |
| **CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No:** |  DCSyCOP/FIII 053/CD/2022 | **DE FECHA:**  |  13 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **CLAVE PRESUPUESTAL No.:** | 30305-2210504K25040133-61412-2533322 | **IMPORTE AUTORIZADO:** | $3,210,185.73 |
|  **MODALIDAD DE EJECUCION:** | CONTRATO |  |  |
| **CONTRATO No.:** | DCSyCOP/FIII 053/2022 | **DE FECHA:** | 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| **FECHA DE INICIO REAL:** | 05 DE DICIEMBRE DEL 2022 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 02 DE MARZO DEL 2023 |
| **METAS INICIALES AGEB 0702:** | 1,320.66. M2 | **METAS ALCANZADAS:** | 1,449.50 M2 |
| **METAS INICIALES AGEB 0717:** | 953.93 M2 | **METAS ALCANZADAS:** | 865.90 M2 |
| **BENEFICIARIOS AGEB 0702:** | 200 PERSONAS |
| **BENEFICIARIOS AGEB 0717:** | 154 PERSONAS |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CASSIANO CONZATI AGEB 0702 CON UN TOTAL DE 1,449.50 M2, REALIZANDOSE LAS SIGUIENTES PARTIDAS, LIMPIEZA , TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, DERRIBO DE ARBOLES DE 0.31 A 0.60 DE DIAMETRO Y ALTURAS DE 6.01 A 10.00 MTS, CORTE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS, RENIVELACIÓN DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 CMS ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE,Y DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO.EN LA AGEB 0717 DE LA CALLE CASSIANO CONZATI SE REALIZO UN TOTAL DE 865.90 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDA:, LIMPIEZA , TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, CORTE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS, RENIVELACIÓN DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 CMS ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO. |

## RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES

**FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”**

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

|  |
| --- |
| **ESTRUCTURA FINANCIERA** |
| **APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS** | **IMPORTE CONTRATADO** | **IMPORTE EJERCIDO** | **SALDO** |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 3,210,185.73 | $ 3,210,185.73 | $ - |
| APORTACIÓN ESTATAL |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS |
| OTROS |
| **TOTAL** | **$ 3,210,185.73** | **$ 3,210,185.73** | **$ -** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA UNICA DE LA EMPRESA” INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V. RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 19:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

# ENTREGA LA OBRA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONTRATISTA: | “INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V.” | C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA. |
| REPRESENTANTE: | C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE. | C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA |
| CARGO: | ADMINISTRADORA UNICA. | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C. | ISV160429F93 | ING. VICTOR MANUEL PACHECO GAMBOA |
| DOMICILIO: | CALLE MARTIRES DEL 68 No.15 INT 1. COL. LA PROVIDENCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69007 | CALLE MARTIRES DEL 68 No. 15 INT. 1, COL. LA PROVIDENCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA,C.P. 69007 |

 C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE,

 “INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V.”

 ADMINISTRADORA UNICA.

|  |
| --- |
| **RECIBE LA OBRA:** |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** |

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

C. ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ. RESIDENTE DE OBRA

# POR EL COMITÉ DE OBRA