## RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES

**FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”**

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

EN LA CALLE CUIXTLA Y PRIVADA DE CUIXTLA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 05 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL **C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA** EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA, LOS **CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ.** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS **CC. EPIFANIO JOSÉ GONZÁLEZ, FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA Y VALENTÍN TATIAN LUCAS COLÓN** EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “ REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO , AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA ESTADO DE OAXACA CALLE CUIXTLA Y PRIVADA DE CUIXTLA".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN:** | **No.** | **NOMBRE** |
| **ESTADO:** | 020 | OAXACA |
| **REGION:** | 008 | VALLES CENTRALES |
| **DISTRITO:** | 19 | CENTRO |
| **MUNICIPIO:** | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| **LOCALIDAD:** | 1101 | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES** | | | | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL  EJERCICIO FISCAL 2022 | | | | | |
| **FONDO:** | III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" | | | | | |
| **FINALIDAD:** | 2.- DESARROLLO SOCIAL | |  | |  | |
| **FUNCIÓN:** | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | |  | |  | |
| **SUB-FUNCIÓN:** | 2.2.1.- URBANIZACIÓN | |  | |  | |
| **OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:** | FISMDF/093/2022 | | **DE FECHA:** | | 31 DE OCTUBRE DE 2022 | |
| **CONVENIO MODIFICATORIO No.** | DCSyCOP/FIII 093/CM-01/2022 | | **DE FECHA:** | | 06 DE FEBRERO DE 2022 | |
| **CLAVE PRESUPUESTAL No.:** | **30305-2130504K26010122-61412-2533322** | | **IMPORTE AUTORIZADO:** | | $620,693.95 | |
| **MODALIDAD DE EJECUCION:** | CONTRATO | |  | |  | |
| **CONTRATO No.:** | DCSyCOP/FIII 093/2022 | | **DE FECHA:** | | 26 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| **FECHA DE INICIO REAL:** | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | | 10 DE FEBRERO DE 2023 | |
| **METAS INICIALES:** | 160.31 ML | | **METAS ALCANZADAS:** | | 164.50 ML | |
| **BENEFICIARIOS:** | 141 PERSONAS | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** | ESTA OBRA CONSISTIO EN LA REHABILITACIÓN DE 164.50 ML DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETIO DE 20 CM ( 8”) , REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS, LIMPIEZA , TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA, DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 2.00 MTS DE ALTURA, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE HERMETICO DE 20 CMS, POZO DE VISITA COMUN, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO “A” A LA RED GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DE 0.40 X 0.60 Y DE 0.50 A 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICON PESADO, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8 A 24”, SUMINISTRO , RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS( BAILARINA) CON MATERIAL MEJORADO, LIIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, DESAZOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS Y/O AGUAS NEGRAS Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. | | | | | |
| **ESTRUCTURA FINANCIERA** | | | | | | |
| **APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS** | | **IMPORTE CONTRATADO** | | **IMPORTE EJERCIDO** | | **SALDO** |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | | $614,907.76 | | $614,277.48 | | $ 630.28 |
| APORTACIÓN ESTATAL | |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO | |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | |
| OTROS | |
| **TOTAL** | | **$614,907.76** | | **$614,277.48** | | **$ 630.28** |

## RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES

**FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**FONDO III, “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”**

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:20 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

# ENTREGA LA OBRA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONTRATISTA: | C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA. | C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA. |
| REPRESENTANTE: | C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA | C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA |
| CARGO: | PERSONA FISICA | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C. | MORU830425EI9 | C. ROQUE PORRAS HERNANDEZ |
| DOMICILIO: | CALLE INDEPENDENCIA NO. 79, SAN PABLO VILLA DE MITLA, OAXACA, C.P. 70430 | CALLE MARTIRES DEL 68 No. 15 INT. 1, COL. LA PROVIDENCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA,  C.P. 69007 |

C. ULISES MONTERRUBIO RUÍZ, PERSONA FÍSICA

|  |
| --- |
| **RECIBE LA OBRA:** |
| **POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ** |

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

C. ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ. RESIDENTE DE OBRA

# POR EL COMITÉ DE OBRA

C. EPIFANIO JOSÉ GONZÁLEZ

PRESIDENTE

C. FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA.

SECRETARIO

C. VALENTÍN TATIAN LUCAS COLÓN

VOCAL