EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ITURBIDE, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ AVENDAÑO EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA "CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. NATHALIE CRUZ MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. CARLOS HERRERA ALBERT, EDUARDO MANUEL ZARATE RODRÍGUEZ Y FERNANDO CRUZ ERNULT EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, BARRIO LA CHIGULERA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ITURBIDE”.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN:** | **No.** | **NOMBRE** | |
| **ESTADO:** | 020 |  | OAXACA |
| **REGION:** | 008 |  | VALLES CENTRALES |
| **DISTRITO:** | 19 |  | CENTRO |
| **MUNICIPIO:** | 067 |  | OAXACA DE JUÁREZ |
| **LOCALIDAD:** | 0801 |  | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES** | | | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | | |
| **FONDO:** | III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" | | |
| **FINALIDAD:** | 2.- DESARROLLO SOCIAL | | |
| **FUNCIÓN:** | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. | | |
| **SUB-FUNCIÓN:** | 2.2.1.- URBANIZACIÓN. | | |
| **OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:** | FISMDF/092/2022 | **DE FECHA:** | 31 DE OCTUBRE DE 2022 |
| **CLAVE PRESUPUESTAL No.:** | 30305-2210504K25030206-61412-2533322 | **IMPORTE AUTORIZADO:** | $4,249,556.84 |
| **MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** | CONTRATO |  |  |
| **CONTRATO No.:** | DCSyCOP/FIII 092/2022 | **DE FECHA:** | 26 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE INICIO:** | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 24 DE FEBRERO DE 2023 |
| **CONVENIO MODIFICATORIO No.:** | DCSyCOP/FIII 092/CMP/2022 | **DE FECHA:** | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE INICIO REAL:** | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 01 DE MARZO DE 2023 |
| **METAS INICIALES:** | AGEB 11560 (1,905.45 M2)  AGEB 11772 (625.39 M2) | **METAS ALCANZADAS:** | AGEB 11560 (2,067.94 M2)  AGEB 11772 (626.83 M2) |
| **BENEFICIARIOS:** | AGEB 11560 (288 PERSONAS)  AGEB 11772 (104 PERSONAS) |  |  |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** | DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONCRETO ASFALTICO, DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO EMPEDRADO, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSAS DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS.  PASO PEATONAL, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, RENIVELACIÓN DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, RENIVELACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO, PINTURA EN FRANJAS PEATONALES, LIMPIEZA Y ACARREO. | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTRUCTURA FINANCIERA** | | | | | |
| **APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS** | | **IMPORTE CONTRATADO** | | **IMPORTE EJERCIDO** | **SALDO** |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | |  | $ 4,249,556.84 | $ 4,249,556.84 | $ - |
| APORTACIÓN ESTATAL | |  |  |  |  |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO | |  |  |  |  |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | |  |  |  |  |
| OTROS | |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  | **$** 4,249,556.84 | **$** 4,249,556.84 | **$ -** |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ AVENDAÑO EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA "CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V.", RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:50 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGA LA OBRA:** | |
| CONTRATISTA: | CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ AVENDAÑO. |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| R.F.C. | CIA110131I39 |
| DOMICILIO: | CALLE 3ª PRIVADA DE LA NORIA, COLONIA LA NORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68083. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ AVENDAÑO

GERENTE GENERAL

CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V.

**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ARQ. NATHALIE CRUZ MARTÍNEZ

RESIDENTE DE OBRA

**POR EL COMITÉ DE OBRA:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. CARLOS HERRERA ALBERT.

PRESIDENTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. EDUARDO MANUEL ZARATE RODRÍGUEZ.

SECRETARIO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. FERNANDO CRUZ ERNULT.

TESORERO

LAS FIRMAS PRESENTES CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA **“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, BARRIO LA CHIGULERA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ITURBIDE”.** DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023