REUNIDOS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS _______ HORAS DEL DÍA ________ DE __________________ DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA “CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.”, EL C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS CC. ENRIQUE MARTELL RODRIGUEZ, ROSA MARIA SALDAÑA, ALEXANDER KARMINSKI Y ALEJANDRINA RODRIGUEZ MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCALES, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CABECERA MUNICIPAL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TRUJANO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO ENTRE CALLE TRUJANO Y CALLE LAS CASAS, CALLE TRUJANO ENTRE CALLE J.P. GARCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MARGARITA MAZA.”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 08 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 0001 | CABECERA MUNICIPAL |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |
| FONDO: | III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. |
| FUNCIÓN: | 2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBFUNCIÓN: | 2.2.1.-URBANIZACIÓN |
| OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS: | FISMDF/084/2022 | FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K25030207-61412-2533322 | IMPORTE AUTORIZADO: $ 1,928,678.06 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 084/2022 | FECHA: 26 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| CONVENIO AMPLIATORIO: | DCSyCOP/FIII 084/CAMP/2022 | FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| PERIODO DE EJECUCION AMPLIADO: | DEL 17 DE MARZO DE 2023 AL 25 DE MARZO DE 2023 |
| No. OFICIO DE SUSPENSION DE OBRA: | DOPyM/2352/2022 | FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA | DOPyM/250/2023 | FECHA: 14 DE ENERO DE 2023 |
| PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION: | DEL 16 DE ENERO DE 2023 AL 16 DE MARZO DE 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 16 DE ENERO DE 2023 | FECHA DE TERMINACIÒN: 25 DE MARZO DEL 2023. |
| METAS INICIALES: | 1,239.27 M2 | METAS ALCANZADAS: 732.66 M2 CONCRETO, 62.34 M2 CANTERA |
| BENEFICIARIOS: | 610 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, LIBERACION CON MEDIOS MANUALES DE BANQUETA, DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON UN ESPESOR DE 20 CM EN PROMEDIO, PROTECCION DE CONCRETO DE FORMA PIRAMIDAL TRUNCADA, PROTECCION DE CONCRETO (CADENA DE 30 X 20 CM), PROTECCION DE ACERO COMPUESTA POR PERFILES CIRCULARES, LIBERACION DE LUMINARIA TIPO COLONIAL, RETIRO DE TOCÓN DE ARBOL CON UN RADIO PROMEDIO DEL TRONCO DE 88CM., LIBERACIONES DE TAPAS DE CONCRETO, LIBERACION DE TORRE DE BANQUETA, LIBERACION DE GUARNICION DE CONCRETO, LIBERACION DE TAPAS DE REGISTRO TELMEX Y BANQUETAS. CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS DE ESP. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE COMPACTADA POR MEDIOS MECANICOS CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 18 CM, INTEGRACION DE GUARNICION TIPO MACHUELO, INTEGRACION DE CAJETES A BASE DE PIEDRA CANTERA, INTEGRACION DE PIEZAS DE CONCRETO, SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOL DE 2.00 MTS. DE ALTURA, INTEGRACION DE TAPA DE CONCRETO, INTEGRACION DE RAMPA PARA ACCESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTESLIMPIEZA GRUESA DURANTE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO; ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS |
| E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A |
| APORTACIÓNES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | $ 2,460,571.70 | $ 2,460,571.70 | $ 000.00 |
| PROGRAMA FEDERAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 2,460,571.70 | $ 2,460,571.70 | $ 000.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: “CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS __________ HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE : | C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO |
| CARGO : | ADMINISTRADOR ÚNICO |
| R.F.C. : | CCM220530BW0 |
| DIRECCIÓN: | CALLE AMAPOLAS No. 1006, INT. 2 D, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050 |

_______________________________________________ CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V. C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO ADMINISTRADOR UNICO

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| _____________________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| ____________________________________ ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ARQ. AURORA REYES BAUTISTA RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| _________________________________________ C. ENRIQUE MARTELL RODRIGUEZ PRESIDENTE |  | ______________________________________ C. ROSA MARIA SALDAÑA. SECRETARIA |
| _________________________________________ C. ALEXANDER KARMINSKI VOCAL |  | _________________________________________ C. ALEJANDRINA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ VOCAL |