EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA “INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.”, EL C. RICARDO FABIAN LUNA LARA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO  DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC; SUSANA INES MORALES LOPEZ,ELVA D.CRUZ H Y ADELAIDA NAVARRO VASQUEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y TESORERA, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE SAN MARTÍN MEXICAPAM, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, CALLES PLUTARCO ELÍAS CALLES ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS.”

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 019 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD | 1101 | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | 2.1.-PROTECCION AMBIENTAL |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | FISMDF/102/2022 | FECHA: | 31 DE OCTUBRE DE 2022 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305 -2130504K260 10126-61412-2533322 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO | IMPORTE AUTORIZADO: | $ 3,895,629.61 |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 102/2022 | FECHA: | 26 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| CONVENIO MODIFICATORIO | DCSyCOP/FIII 102/CMP/2022 | FECHA: | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 07 DE MARZO DE 2023 |
| METAS INICIALES: | AGEB 1185 380.95 ML AGEB 2272 25.94 ML AGEB 2287 155.91 ML | METAS ALCANZADAS: | AGEB 1185 371.76 ML AGEB 2272 25.01 ML AGEB 2287 166.78 ML |
| BENEFICIARIOS: | 1185-343 PERSONAS 2272-24 PERSONAS 2287-140 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN BANQUETAS DE 8 A 10 CMS. DE ESPESOR, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6", DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M Y DE 2.01 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS Y DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 30 CM. (12"),MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" ( 20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE,SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4 Y CON MATERIAL MEJORADO, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA), LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, DESAZOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS Y/O AGUAS NEGRAS EN ZANJA EXPUESTA DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. Y EXTRAORDINARIO. |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACION MUNICIPAL R33 FIII | $ 3,895,629.61 | $ 3,895,629.61 | $0.00 |
| TOTAL | $ 3,895,629.61 | $ 3,895,629.61 | $0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. RICARDO FABIAN LUNA LARA EN SU CARÁCTER DE: ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA: “INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V.”, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLÚIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 19:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | “INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V.” |
| REPRESENTANTE : | C. RICARDO FABIAN LUNA LARA |
| CARGO : | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C. : | IAI160808Q3A |
| DIRECCIÓN: | CARRETERA INTERNACIONAL KM 5.5, COL. EUCALIPTOS, PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P.68274 |

____________________________________________________ C. RICARDO FABIAN LUNA LARA ADMINISTRADOR UNICO “INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V.”

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ |
| --- |
| _____________________________________________ ING.ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| ____________________________________ ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA |  | _____________________________ ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES RESIDENTE DE OBRA |
| POR EL COMITÉ DE OBRA |
| ____________________________________ C. SUSANA INES MORALES LOPEZ PRESIDENTA |  | ____________________________________ C. ELVA D. CRUZ H . SECRETARIA |
| ____________________________________ C. ADELAIDA NAVARRO VASQUEZ TESORERA |