EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL PRIMERA ETAPA”DOLORES” AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA”., LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JUAN EDUARDO FRANCO SILVA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,Y MANTENIMIENTO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: LA C. YETNALEZY MARTÍNEZ CASAOS   EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: “CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE.C.V.” , RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

| UBICACIÓN | NUMERO | N O M B R E |
| --- | --- | --- |
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 019 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD | 0301 | AGENCIA DE DOLORES |
| D A T O S G E N E R A L E S |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |
| FONDO: | FONDO III “FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | 2.1.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | FISMDF/096/2022 | FECHA: | 31 DE OCTUBRE DEL 2022 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K25040303-61212-2533322 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO: $ 4’500,440.48 |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 096/2022 | FECHA: | 26 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| CONVENIO MODIFICATORIO No. | DCSyCOP/FIII 096/CM-01/2022 | FECHA: | 07 DE MARZO DE 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 16 DE ENERO DEL 2023 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 08 DE MARZO DEL 2023 |
| METAS INICIALES: | 318.00 M² | METAS ALCANZADAS: | 314.60 M² |
| BENEFICIARIOS: | 500 PERSONAS |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS. |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | $ 4’409,315.30 | $ 3’266,973.71 | $ 1’142,341.59 |
| APORTACION ESTATAL | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| OTROS | $ 000.00 | $ 000.00 | $ 000.00 |
| TOTAL | $ 4’409,315.30 | $ 3’226,973.71 | $ 1’142,341.59 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. YETNALEZY MARTÍNEZ CASAOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO “, S.A. DE C.V.” RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLÙIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

| ENTREGA LA OBRA: |
| --- |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | “CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.” |
| REPRESENTANTE : | C. YETNALEZY MARTÍNEZ CASAOS |
| CARGO : | ADMINISTRADOR ÚNICO |
| R.F.C. : | CAR1611296A8 |
| DIRECCIÓN: | CALLE PENSAMIENTOS No. 501 INT 6 A, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050 |

_________________________________________ C. YETNALEZY MARTÍNEZ CASAOS ADMINISTRADOR ÚNICO “CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.”

RECIBE LA OBRA:

| POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ _____________________________ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO |
| --- |
| _________________________________________ MTRA. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE OBRA CONTRATADA |  | _________________________________ ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA RESIDENTE DE OBRA |